甘孜州国家投资工程建设项目

公路工程标准施工招标文件

（适用于采用计算机评标系统辅助评标的工程）

（试行）

2020年版

使用说明

一、为规范我州公路工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015第24号）、《公路工程标准招标文件(2018年版)》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委令〔2004〕第11号）、《四川省交通重点建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法的通知》（川交函〔2015〕854号）、《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函〔2016〕84号）等有关规定，结合我州公路工程建设项目招标投标活动的实际，特制定了《甘孜州公路工程施工标准招标文件（试行）》（2020年版）（以下简称《甘孜州公路工程施工标准招标文件》）。

二、《甘孜州公路工程施工标准招标文件》适用于由州、县（市）项目审批部门立项（备案）的依法必须进行招标的各等级公路和桥梁、隧道建设项目，并采用资格后审和计算机评标系统评标的公路工程施工招标。

三、招标人根据《甘孜州公路工程施工标准招标文件》编制招标文件时，不得修改“投标人须知”正文和“评标办法”正文，但可在前附表中对“投标人须知”和“评标办法”进行补充、细化，补充和细化的内容不得与“投标人须知”和“评标办法”正文内容相抵触。

四、招标人在根据《甘孜州公路工程施工标准招标文件》编制项目招标文件的“项目专用合同条款”时，可以根据项目的具体特点和实际需要，对“公路工程专用合同条款”进行补充、细化，但补充和细化的内容，不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和评定、资源、公平和诚实信用原则。

五、招标人根据《甘孜州公路工程施工标准招标文件》编制招标文件时，文件中的所有空格招标人必须按实填写，无内容或不采用者应用斜画线“/”表示。

1．本招标文件示范文本中设置了可选项（示范文本中用“☐”标识），供招标人参考，并由招标人自行考虑和选择。

2．规定：用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“☐”标识时表明该选项未被招标人选用。

六、在招标文件中不得设置高于招标项目实际需要的资质条件或增设其他资质条件。

七、招标人应在招标文件中公布招标控制价。

八、本标准施工招标文件对否决投标条款已作固化，评标专家委员会在评审投标文件时，只能以招标文件给定的否决投标条款否决其投标，不得以其他任何理由否决其投标。

九、本招标文件范本在我州试行过程中不适应发展要求的，将适时作出修订和完善。

项目编号：

招标编号：

（项目名称）	   标段施工招标

招标文件

招标人：	                              (盖单位章)

招标代理机构：	                        (盖单位章)

项目招标负责人： 	                     （签字并盖从业印章）

招标文件编制人员：	                  （签字并盖从业印章）

年    月    日

- 注：(1)实行自行招标组织形式的，由建设单位自行负责。

- (2)实行委托招标组织形式的，项目招标负责人和招标文件编制人员应是招标人和招标代理机构双方签订的《甘孜州国家投资工程建设项目委托招标代理合同》（甘孜州发展和改革委员会、甘孜州市场监督管理局制定的规范文本）中，招标代理机构承诺的项目负责人和委派到本项目的主要专职技术人员。

(3)实行自行招标组织形式的，招标代理机构相关内容用“/”标示，下同。

- 目 录

- 第一卷

- 第一章  招标公告...................................................( )

- 第二章  投标人须知.................................................( )

- 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）.......................... ( )

第四章  合同条款及格式 ............................................( )

第五章  工程量清单 ................................................( )

- 第二卷

第六章  图纸（另册）...............................................( )

- 第三卷

第七章  技术标准和要求（另册）.....................................( )

- 第四卷

第八章  投标文件格式 ..............................................( )

注（1）招标文件从目录后第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页）

# 第 一 卷

##### 第一章  招标公告

（项目名称） 	标段施工招标公告

1.招标条件

1.1本招标项目为甘孜州行政区域内的国家投资工程建设项目，     （项目名称）已由       （项目审批、核准或备案机关名称）      以     （批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由      （批准机关名称）以      （批文名称及编号）批准，项目业主为           ，建设资金来自     （资金来源），项目出资比例为        ，招标人为      。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点:                 。

2.2工程内容及规模：           。

2.3计划工期：                 。

2.4招标范围：                 。

2.5标段划分：                 。

2.6其他需要说明的情况：            。

招标人应自招标文件开始发布之日起，将汇总文件的关键内容上传至具有招标监督职责的交通运输部门政府网站或其指定的其他网站上进行公开，公开内容包括项目概况、对投标人的全部资格条件要求、评分办法全文、招标人联系方式等。招标人可将招标文件的关键内容全部载明在招标公告正文中，或作为招标公告的附件进行公开，或作为独立文件在网站上进行公开。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的公路工程□施工总承包（□三级及以上；□二级及以上；□一级及以上；□特级）资质，□公路工程路面工程施工专业承包资质、□公路工程桥梁专项、□公路工程隧道施工专项、□公路工程路基工程施工专业承包（□三级及以上；□二级及以上；□一级）资质、□公路交通安全设施施工专项、□公路工程隧道机电设施施工专项（□二级及以上；□一级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（hppt://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本次招标（□接受；□不接受）联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求：

3.3本项目共分为   个标段，各投标人均可就上述标段投标，但可以中标的合同段数量不超过   个标段。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加统一标段投标。否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（hppt://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标文件。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于    年    月    日   时    分（北京时间，下同）至    年    月   日    时    分（此时间不得少于5日），甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心网站（www.scgzzg.com），凭注册时企业领取的身份认证数字证书（CFCA）免费下载招标资料（招标文件、工程量清单、施工图纸等）。

4.2招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字[2011]114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为	年   月   日  时  分（招标公告发布之日起至投标文件截止之日止，不得少于20日），投标人应当于    年  月    日   时   分将投标文件递交至甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心（康定市炉城镇沿河西路1号工商大厦一楼本项目开标室）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（四川省）、甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心网站。

7.联系方式

| 招 标 人： |  | 招标代理机构： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 邮 编： |  | 邮 编： |  |
| 联 系 人： |  | 联 系 人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 电子邮件： |  | 电子邮件： |  |
| 网 址： |  | 网 址： |  |

甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心

联系电话：                                传真：

年   月   日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| - 条款号 | - 条款名称 |  | - 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.2 | - 招标人 |  | 名称： 统一社会信用代码： 地址： 联系人： - 电话： |
| - 1.1.3 | - 招标代理机构 |  | 名称： 统一社会信用代码： 法定代表人： 项目负责人： 地址： 联系人： 电话： |
| - 1.1.4 | - 项目名称 |  |  |
| - 1.1.5 | - 建设地点 |  |  |
| - 1.2.1 | - 资金来源及比例 |  |  |
| - 1.2.2 | - 资金落实情况 |  |  |
| - 1.3.1 | - 招标范围 |  |  |
| - 1.3.2 | - 计划工期 |  | - 计划工期： 日历天 - 计划开工日期： 年 月 日 - 计划竣工日期： 年 月 日 |
| - 1.3.3 | - 质量要求 |  | - 交工验收的质量评定： - 竣工验收的质量评定： - 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| - 1.3.4 | - 安全目标 |  | - 安全目标： - 注：招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程施工过程中的人员安全提出目标要求。 |
| - 1.4.1 | - 投标人资质 - 条件、能力 - 和信誉 |  | 资质条件要求：本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的公路工程□施工总承包（□三级及以上；□二级及以上；□一级及以上；□特级）资质，□公路工程路面工程施工专业承包资质、□公路工程桥梁专项、□公路工程隧道施工专项、□公路工程路基工程施工专业承包（□三级及以上；□二级及以上；□一级）资质、□公路交通安全设施施工专项、□公路工程隧道机电设施施工专项（□二级及以上；□一级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 - 财务要求：近 年无亏损。 业绩要求：见附录1。 - 信誉要求：见附录2。 - 项目经理和技术负责人资格：见附录3 注：项目负责人在本项目投标时有在建项目任职的，应出具承诺从在建项目撤离的书面证明。 - 其他要求： 注：对于含有复杂的桥梁和隧道项目的工程以及其他有特殊要求的工程，招标人还可以增加附表4、附表5等提出要求。 |
| - 1.4.2 | - 是否接受联合体投标 |  | - 不接受 - 接受，应满足下列要求：。 - 本项为单项选择，招标人要求投标人须具备的资质一个项目（标段）为一个，因特殊情况需要两个以上资质的，可以允许（接受）投标人组成联合体投标。 |
| - 1.4.3 | - 投标人不得存在的其他关联情形、其他不良状况、不良信用记录 |  | - 除投标人不得存在的12种情形之一外，投标人也不得存在下列情形之一： （13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。影响招标公正性包括下列情形之一： a.投标人与招标人相互参股或相互任职或投标人与招标人的股东为同一单位或个人，在评标中，评标委员会（不论招标人是否参加评标委员会）否决不合格投标后，包括有前述利害关系的投标人在内有效投标不足三个，或者有效投标人全部是前述利害关系人的。 b.投标人与招标人相互参股或相互任职，而招标人代表作为评标委员会成员参加评标的。 c.招标人的董事、监事、评标委员会成员中的招标人代表与投标人的法定代表人、项目负责人、技术负责人有夫妻、直系血亲、 三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的。 d.投标人与招标人法定代表人为同一人的。 - e.投标人与招标人有法律、法规、规章规定的其他可能影响招标公正性的利害关系。 - 按照四川省交通运输厅关于发《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函〔2016〕84 号）规定； - 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： - （1）单位负责人为同一人的不同单位。 - （2）存在控股、管理关系的不同单位。 （3）注册在同一地址的不同单位。 - “被暂停或取消投标资格的” 是指: - 各地各级招投标行政监督部门或政府采购行政主管部门对投标人作出的暂停或取消投标资格的行政处罚（一地受罚，处处受限，不受地域限制）,但在投标截止日前，市场禁入期满可参加投标。 - “财产被接管或冻结的”包括：a. 财产被接管或冻结，不论数额多少；b. 被法院正在执行查封或冻结的。 - “骗取中标”是指： - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。骗取中标包括投标人在既往工程建设项目投标中被评标委员会在评标中认定且该投标人没有提出异议、投诉的，也包括行政监督部门在已经生效的处理处罚中认定的、司法机关在已经生效的法律文书中认定的弄虚作假事实。 - 投标人在参加招投标活动最近3年内，因弄虚作假，骗取中标被取消（禁入）在一定期限内参加投标活动期限届满，可以参加招投标活动。 - 骗取中标最近三年内是指：被评标委员会认定的，从中标候选人公示之日起算至本项目投标截止之日止；行政监督部门的处理处罚从处理处罚之日起算至本项目投标截止之日止；司法机关的法律文书从生效之日起算，至本项目投标截止之日止。 - “严重违约”是指： - （1）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定为情节严重的或严重违约的。 - （2）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定不履行合同主要义务的。 - （3）在既往工程建设项目中，转包的。 - （4）在既往工程建设项目中，违法分包 2 次以上的。 - （5）在既往工程建设项目中，没有资质的实际施工人借用投标人名义与他人签订合同 2 次以上的。 - （6）在既往工程建设项目中，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工 2 次以上的（发包人有过错或不可抗力除外）。 - （7）在既往以信用担保函提交投标保证金、履约保证金的项目中，保证人没有承担保证责任，被保证的投标人不能参加本项目投标（保证人在投标截止之日前，已经承担保证责任的不计）。 - （8）投标人在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被行政监督部门或司法机关认定投标人不履行合同，项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的。 注：除以上限制投标的情形和法律法规另有规定外，招标人不再另增加限制投标的情形。 |
| - 1.9.1 | - 踏勘现场 |  | - 不组织；组织： |
| - 1.10.1 | - 投标预备会 |  | - 不召开；召开 |
| - 1.11.1 | - 分包 |  | - 不允许 - 允许,分包内容要求： - 分包金额要求： - 接受分包的第三人资质要求： 投标人投标时不需要提供分包方的资料。 注：本项为单项选择。 |
| - 1.12 | - 响应和偏离 |  | - 不允许 - 允许,可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求” - 允许偏离最高项数： - 偏差调整方法： - 注：本项为单项选择。 |
| - 2.1 | - 构成招标文件的其他材料 |  | - 修改、澄清或补遗书、通知等（若有） |
| - 2.2.1 | - 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | - 年 月 日 时 分 |
| - 2.2.2 | - 投标截止时间 |  | - 年 月 日 时 分 |
| - 2.2.3 | - 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | - 由投标人在投标截止时间前自行登录甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心网站（www.scgzzg.com）查阅、下载澄清文件，无须回复确认已收到该澄清文件。 |
| - 2.3.2 | - 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | - 由投标人在投标截止时间前自行登录甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心网站（www.scgzzg.cn）查阅、下载修改文件，无须回复确认已收到该修改文件。 |
| - 3.1.1 | - 构成投标文件的其他材料 |  | - （1）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明； - （2）四川省重点公路建设从业单位信用管理办法（2015年修订）“我省境内的高速公路、国省干线和概算总投资在一亿元以上的重要经济干线公路建设项目。”企业信用不低于C级（提供四川省交通运输厅四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务网查询结果的完整网页截图打印件或扫描件）。 - （3）其他： |
| - 3.2.3 | - 报价方式 |  | - 单价 - 总价 |
| - 3.2.8 | - 最高投标限价 |  | - 无 - 有， 标段，最高投标限价 元（其中含暂列金额 元）； - 标段，最高投标限价 元（其中含暂列金额 元）； - 标段，最高投标限价 元（其中含暂列金额 元）； - 标段，最高投标限价 元（其中含暂列金额 元）。 |
| - 3.3.1 | - 投标有效期 |  | 日历天（从投标截止日算起，如招标人或监督因工作需要则顺延） |
| - 3.4.1 | - 投标保证金 |  | - 投标保证金的金额： 万元（小写）， 万元（大写）。 - 投标保证金的形式： - □以银行保函或保险合同（保险单）或工程担保函或现金形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供投标人基本账户银行出具的保函或四川省住房和城乡建设厅及中国保险监督管理委员会四川省监管局官方网站公布的保险联合体名单中的保险公司出具的保险合同（保险单）原件或专业担保公司出具的保函。。 - □以现金或者支票、银行保函、保险合同（保险单）或工程担保函形式组合提交。 - □以现金形式全额提交。 - （1）投标人通过《甘孜州公共资源交易平台电子招投标系统》生成订单，并将投标保证金通过网上银行在线支付系统，以网上支付订单的方式从基本账户网上银行进行在线支付交纳（投标人网上银行与下列收取投标保证金开户银行属于同一银行转账适用）。 - （2）投标人从其基本账户跨行转账后，必须登录《甘孜州公共资源交易平台电子招标投标系统》通过关联转账流水的方式实现投标保证金的交纳（投标人基本账户网上银行与下列收取投标保证金开户银行属于不同银行转账适用）。 - 转账的投标保证金应在投标截止时间1个工作日（ 年 月 日 23 时 59 分）前到达以下任一账号： - 开户单位：甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心 - 开户银行：中国农业银行股份有限公司康定市支行营业部 - 账 号：22-575101040027857 - 开户单位：甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心 - 开户银行：中国建设银行股份有限公司甘孜藏族自治州分行 - 账 号：51050180863609888666 - 开户单位：甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心 - 开户银行：甘孜州农村信用联社股份有限公司康定信用社 - 账 号：88290120000017591 - 投标保证金不换取收据。投标保证金的交纳依据，以开标时在《甘孜州公共资源交易平台电子招标投标系统》开标记录中的投标保证金一览表到账名单为准。凡未按要求有效交纳投标保证金导致不能准确到达以上任一账户的，责任由投标人自负。 - 注：本项为单项选择。 |
| - 3.4.3 | - 投标保证金的退还 |  | - 招标人发出中标通知书后3个工作日内，应将未中标人的（应退还投标保证金）名单送到甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心。招标人和中标人签订书面合同后2个工作日内，招标人应将中标人和未中标的候选人（应退还投标保证金）名单连同合同中双方签字盖章页复印件送到甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心。甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心接到招标人退还保证金的书面通知后3个工作日内退还相关投标单位的保证金到其基本账户。 |
| - 3.4.4 | - 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  |  |
| - 3.5 | - 资格审查资料的特殊要求 |  | - 无 - 有，具体要求： |
| - 3.5.1 | - 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | - 年 |
| - 3.5.2 | - 近年财务状况的年份要求 |  | - 年至 年 |
| - 3.5.3 | - 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 年 月至 年 月 |
| - 3.5.4 | - 纸质投标文件副本份数和电子投标文件 - 要求 |  | - 纸质投标文件副本2份。 - 纸质投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本、正本和电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准，但副本、正本和电子文档光盘内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 - 投标人必须在线提交加密的投标文件数字文件一份，且在开标现场递交不加密的电子投标文件光盘作为备份。开标时使用投标人在线提交加密的电子投标文件。只有当投标人在线提交的电子投标文件无法解密、无法正常读取或无法正常导入电子开评标系统，或由于系统故障导致所有投标人无法正常上传加密的电子投标文件时，招标人（或招标代理机构）才启动补救措施，使用该投标人现场递交的光盘中不加密的电子投标文件进行开标。不加密的电子投标文件（光盘备份）仍然无法正常读取或者导入电子开标评标系统的，视为撤回其投标文件。 |
| 3.5.5 | 装订要求 |  | 纸质投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第八章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| - 4.1.1 | - 投标文件的 - 包装和密封 |  | - 纸质投标文件的正本和电子投标文件备份光盘与纸质投标文件的副本应分开包装，正本和电子投标文件备份光盘一个包装，副本一个包装。其中：银行保函应单独包装，在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位鲜章，在开标现场交予项目业主。 - 每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。 |
| - 4.1.2 | - 封套上写明 |  | - 投标文件封套： - 招标人的地址： - 招标人全称： - （项目名称）标段投标文件在年月日时分前不得开启 - 投标人名称： - 银行保函封套： - 招标人的地址： - 招标人全称： - （项目名称） 标段施工招标投标保证金 - 投标人名称： |
| - 4.2.2 | - 递交投标文件地点 |  | - 数据电文形式投标文件在线提交。 - 纸质投标文件和电子投标文件备份光盘递交地点： - 甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心（康定市炉城镇沿河西路1号工商大厦一楼本项目开标室） |
| - 4.2.3 | - 是否退还投标文件 |  | - 否 - 是，退还时间： - 注：本项为单项选择。 |
| - 5.1 | - 开标时间 - 和地点 |  | - 开标时间：同投标截止时间 - 开标地点：同递交投标文件地点 |
| - 5.2 | - 开标程序 |  | （1）密封情况检查：由投标人代表按照本章4.1要求检查自己递交的投标文件的密封情况，并签字确认。若对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映给开标主持人或者现场监督人员处理，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。 （2）开标顺序：随机。 |
| - 6.1.1 | - 评标委员会的组建 |  | - 评标委员会构成：共 人，其中招标人代表 人，专家 人。评标委员会的组成和评标专家的确定方式按川办发[2003]13号第九条、川府发（2014）62号等文件规定执行。 - 注：评标委员会组建的相关规定： （1）《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省评标专家库管理办法>的通知》（川办发[2003]13号） “第九条 在四川省内全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资且依法必须进行招标的工程建设项目，评标专家必须从四川省评标专家库中确定。 国务院部委直接管理招投标的项目，国家另有规定的从其规定。 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对确定评标专家有不同规定的，可以适用其规定。 经管委办批准，也可以从国家级专家库或其他省级以上专家库中随机确定评标专家。” (2)《四川省人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》(川府发〔2014〕62号) “（三）规范评标委员会组建。按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续，依法必须进行招标的国家投资工程建设项目所需经济、技术评标专家从四川省公共资源交易综合评标专家库中抽取。四川省公共资源交易综合评标专家库中专家不能满足评标需要的，经四川省公共资源交易综合评标专家库管理部门确认，招标人在行政监督部门的监督下，可从国务院有关部委或外省（区、市）评标专家库中抽取评标专家。国务院有关部委审批的项目对抽取评标专家另有规定的从其规定。国家投资工程建设项目招标人拟派进入评标委员会的代表，应熟悉招标投标有关法律法规和招标项目经济、技术要求，并不得担任评标委员会主任。行政监督部门（包括具有公共管理职能的事业单位）的工作人员不得作为被监督项目的评标专家或招标人评标代表参与评标。” |
| - 6.3 | - 评标办法 |  | - 经评审的最低投标价法 |
| - 7.1 | - 中标结果公示媒介及期限 |  | 5个工作日，同时在全国公共资源交易平台（四川省）、甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心网站。 |
| - 7.4 | - 是否授权评标委员会确定中标人 |  | - 是 - 否，推荐的中标候选人数： 人 注：（1）本项为单项选择。 - （2）推荐的中标候选人数限定在1至3人。当符合要求的投标人少于需推荐的人数，评标委员会推荐的人数可少于需推荐的人数。 |
| - 7.7.1 | - 履约担保 |  | 履约保证金 履约担保的形式：银行保函或现金担保、支票形式。 履约保证金金额： 合同价的 %。现金履约担保必须从投标人基本账户中一次性转出，采用银行保函递交履约保证金的，银行保函需由支行及以上国有或股份制商业银行开具，格式由投标人自行参照中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版），若采用银行自有格式，保函内容不得做实质性修改。保函有效期不得短于保函递交日至标段交工证书颁发日。 提交履约担保的时间：应在中标通知书发出后30日内，并在签订合同协议书之前。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 |  | □否 □是，具体要求： |
| - 10 | - 需要补充的其他内容 |  |  |
| - 10.1 | - 编页码 | （1）数据电文形式的投标文件不需要编目录、页码小签。 （2）纸质投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 投标人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 小签可由投标人的法定代表人进行，也可由法定代表人委托投标的委托代理人进行。小签应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 |  |
| - 10.2 | - 招标代理服务费 |  | ¨招标人支付。 按招标人和招标代理机构签订并已备案的《甘孜州国家投资工程建设项目委托招标代理合同》（甘孜州发展和改革委员会、甘孜州工商行政管理局制定的规范文本）约定的招标代理服务费计取办法计算所得金额或具体合同金额，由招标人向招标代理机构的基本账户支付招标代理服务费，严禁由中标人直接或间接支付招标代理服务费。 ¨中标的投标人支付。 中标后，按“计价格［2002］1980号”规定的招标代理服务收费标准，以及招标人和招标代理机构签订并已备案的《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同》（四川省发展和改革委员会、四川省工商行政管理局制定的规范文本）约定的招标代理服务费计取办法计算所得金额或具体合同金额，，计算出招标代理服务费，由中标单位支付给招标人，招标人根据招标代理机构的履约状况确定支付比例或不予支付。 注：可根据实际情况修改完善 |
| - 10.3 | - 报价唯一 |  | - 投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应否决其投标。 |
| - 10.4 | - 低于成本 - 报价 |  | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。 某投标人的报价（总价）明显低于其他投标报价的量化评审方法: - 本项目低于（标段）最高限价 %（含 %），并且低于该标段所有通过初步评审且无重大偏差投标人评标价在最高限价 %- %之间的投标人的评标价算术平均值 %（含 %）的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。 （2）评标委员会对该投标人报价的单价等进行分析，对明显偏低的单项（不包括没有报价的单项）应当向其发出澄清函，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明。 （3）评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 注：（1）“评标价算术平均值”是指在最高投标限价75-100%（均含本数）的所有通过初步评审且无重大偏差投标人评标价的算术平均值。评标价低于最高投标限价75%的不得纳入“评标价算术平均值”计算，也不得因此直接否决投标。评标价高于最高投标限价100%的不得纳入“评标价算术平均值”计算，且作为否决投标处理。 （2）计算“双低”时，最高限价85%=投标最高限价×0.85，计算结果四舍五入精确至元；所有通过初步评审且无重大偏差投标人评标价算术平均值95%=（∑在最高限价75%-100%（均含本数）投标人评标价（通过初步评审且无重大偏差）/在最高限价75%-100%（均含本数）投标人数)×95%，该项应一次性计算完成，不得分段计算，最终结果四舍五入精确至元。 |
| - 10.5 | - 中标价 |  | - 以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。按第三章“评标办法”3.1.3对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为中标价。 - 评标价不作为中标价；不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |
| - 10.6 | - 确定 - 中标人 |  | - 招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。投标人应在所投标的每个标段中配备不同的项目经理和技术负责人等项目管理人员。如投标人被推荐为中标候选人的多个合同段配置了相同的项目经理和技术负责人等项目管理人员，则按如下方式选择其中一个标段作为中标人： - 由投标人选择中标的合同段。 - 由招标人选择中标的合同段。 - 招标人选择该投标人中标的合同段的原则是：投标人在该合同段的评标价在中标候选人中最低，若评标价相同时，则按照 。 - 招标人在确定中标人前，应对投标人（联合体投标的，应为所有联合体成员）作如下查询： - （1）行贿犯罪档案查询； - （2）失信被执行人查询； - （3）重大税收违法案件当事人查询。当查询结果为：投标人或投标人项目经理有行贿犯罪记录的，或者投标人是失信被执行人的，或者投标人是重大税收违法案件当事人的，招标人按照《关于在招投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会〔2015〕3号）、《关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》（发改财金〔2016〕141号）和《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》（发改财金〔2016〕2798号）规定，取消其中标资格，若依序确定其他中标候选人为中标人，也按上述程序办理。招标人向行政监督部门提交招标投标情况报告时，应将查询结果作为附件一并提交。 注：（1）本项为单项选择。 （2）根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 （3）根据七部委2013年4月修订的30号令《工程建设项目施工招标投标办法》第五十八条国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 |
| - 10.7 | - 建设资金 - 拨付 |  | 项目业主的建设资金只能拨付中标人在项目实施地银行开设、留有投标文件承诺的项目经理印鉴的企业法人账户。 招标人支付给中标人的预付款一般不少于建设项目当年投资额的10%；进度款按规定支付，额度一般不少于已完计量工程造价的80%。如招标人不按要求支付预付款和进度款的，按法律规定和合同约定承担违约责任。具体由专用合同条款约定。 |
| - 10.8 | - 合同履行过程中物价波动引起的价格调整 |  | - □不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格作价进行支付，即投标报价表中标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由承包人自行承担。但因法律变化引起的价格调整除外。 - □可以调整。具体调整方式：在专用条款中约定。 |
| - 10.9 | - 压证施工制度 |  | - 实行项目经理、项目主要技术负责人压证施工制度。项目业主须在中标人提供投标文件承诺的项目经理的执业资格证书和注册证书及项目主要技术负责人的职称证原件后才能签订合同，至合同标的的工程交工后才能退还。 - 严格合同涉及人员管理。项目经理、主要技术负责人不得更换。因特殊情况确需更换的，应征得项目业主同意，并报有关行政监督部门备案。更换后的人员应为本单位人员，且不得低于原投标承诺人员所具有的资格和条件。 |
| - 10.10 | - 严禁转包和违法 - 分包 |  | - 严禁中标人将中标项目转包或违法分包。未经业主批准，中标人不得变更项目经理、主要技术负责人。中标人派驻施工现场的项目经理、主要技术负责人与投标文件不符的（特殊情况已按更换程序办理的除外），视同转包，并依法严格查处。 - 凡招标文件明确可以分包的，中标人可以将非主体结构的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但必须经项目业主认可。凡招标文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。 - 项目业主及监理单位发现施工单位有转包、违法分包及挂靠等违法行为的，施工总承包单位或专业承包单位发现分包单位有违法分包及挂靠等违法行为或发现项目业主有违法发包行为的，应及时向工程所在地的县级以上人民政府有关行政监督部门报告，有关行政监督部门要依法及时查处，并将查处结果告知举报人。 |
| - 10.11 | - 合同备案 |  | - 承包合同按有关规定备案。 - 双方当事人就合同产生纠纷时，以备案的中标合同作为根据。 |
| - 10.12 | - 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 |  | - （1）招标人发出的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）与招投标行政监督备案的招标文件不一致的，以备案的招标文件为准，并对不一致的地方进行修改。没有备案的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）不作为评标的依据。 - （2）招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理，或参照10.13（2）的原则处理。 |
| - 10.13 | - 招标文件的解释 |  | - （1）对《甘孜州国家投资工程建设项目公路工程施工招标标准文本（试行）》(2019年版）中不加修改地引用的内容作出解释，按照部门各自职责分工，分别由州发展改革部门、州交通运输部门负责。 - （2）招标人自行编写的内容由招标人（招标代理机构）解释。对招标人自行编写的内容理解有争议的，由备案的行政监督部门按照招标文件所使用的词句、招标文件的有关条款、招标的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。有两种以上解释的，作出不利于招标人一方的解释。 |
| - 10.14 | - 招标文件中的注 |  | - 《甘孜州国家投资工程建设项目公路工程施工招标标准文本（试行）》中的“注”(有些含有说明性和要求性内容，仿宋五号字体，统称为注)，本招标文件因编制体例需要，未全部标注或引用。但对本招标文件的理解和对投标人、投标文件的编制要求，仍应以《甘孜州国家投资工程建设项目公路工程施工招标标准文本（试行）》中的“注”为准。 |
| - 10.15 | - 投标文件的真实性要求 |  | - 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 - 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 - 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。 |
| - 10.16 | - 知识产权 |  | - 构成本招标文件各组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印用于非招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人 |
| - 10.17 | - 同义词语 |  | - 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”，“专用合同条款”，“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| - 10.18 | - 中标结果公示媒介及期限 |  | - 3个工作日，同时在四川省人民政府政务服务和公共资源交易服务中心网站、甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心网站上发布候选人公示。 |
| - 10.19 | - 计算机辅助评标 |  | - 本次招标采用电子招标投标系统进行计算机辅助评标，投标人应保证其所递交的电子投标文件能够为计算机辅助评标系统正确读取。 |
| 10.20 | 异议和投诉处理 |  | 根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省招标投标信息公开办法的通知》（川办函〔2016〕24号）《四川省交通运输厅关于印发四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则的通知》（川交发〔2019〕32号）内容要求，本次招投标异议和投诉按以下规定执行： 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《四川省交通运输厅关于印发四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则的通知》（川交发〔2019〕32号）规定。 3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理。 凡对招标文件、招标程序、招标结果以及其他涉及招投标的具体工作事项进行质疑、信访、投诉的，由相关单位按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家九部委2013年第23号令修订）、《四川省交通运输厅关于印发四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则的通知》（川交发〔2019〕32号）进行处理。对于不是投标人或其他利害关系人的真实意愿表达、投诉事项不具体等情况，相关部门依法不予受理并书面告知其理由；对故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。对情节恶劣的虚假投诉，移送司法机关依法追究其法律责任。 |
| 10.21 | 诚信建设 |  | 按照四川省交通运输厅关于发《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法（2015年修订）》（川交函〔2016〕84 号）规定（四川省交通运输厅网站查询其信用评价）执行，投标人投标时应从省交通运输厅四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务网、省住房城乡建设厅网站“四川省建筑市场与诚信信息一体化平台”或甘孜州住建局网站查询其企业诚信情况，并将查询结果（网络截图）打印件（扫描件）载入纸质（电子）投标文件中。 |
| 10.22 | 监督部门要求 |  | 招标人（招标代理机构）不得对《甘孜州国家投资工程建设项目公路工程施工招标标准文本（试行）》已固化内容进行修改。招标人对潜在投标人（投标人）提出投标的具体要求或新增投标要求（特别是与评审标准相关的条件、否决投标条件等）必须在投标人须知前附表中明示，否则，其不作为限制报名、拒收投标文件及评标的依据。 监督部门： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码： |
| 10.23 | 其他要求 |  |  |

- 附录1资格审查条件（业绩最低要求）

- 施工企业业绩要求

- 附录2资格审查条件（信誉最低要求）

- 信誉要求

投标人必须在投标截止日前已按四川省交通运输厅《关于印发四川省重点公路建设从业单位信用管理办法的通知（2015年修订）》（川交函〔2016〕84号）要求，在四川省交通运输厅办理了企业信用等级登记，评定等级为C级及以上，且不得处于禁止投标期内（以20 年企业信用等级结果为准），本招标文件所指信用等级均为四川省交通运输厅信用评价等级。 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录： （1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的（第3.5.3款中的“无行贿犯罪行为的查询记录证明原件”，本次招标无需提供，但须投标人在“投标人的信誉情况表中的投标人情况说明”栏中自行申明）； 注： - 1、投标人应附相关网页截图复印件或查询结果复印件。

- 附录3 资格审查条件（项目经理和技术负责人最低要求)

| - 人员 | - 数量 | - 资格要求 | - 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目经理 |  |  | - 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但是本项目中标后能够从该项目撤离） |
| - 技术负责人 |  |  |  |

- 附录4 资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）

| - 人员 | - 数量 | - 资格要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和隧道项目主体工程以及其他特殊要求的工程。对其他管理和技术人员(例如项目经理、专业工程师等）的最低要求，有招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资质条件。

- 附录5资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

| - 设备名称 | - 规格、功率及容量 | - 单位 | - 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 本表仅适用于特别复杂的特大桥梁和隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。对主要机械设备和试验检测设备的最低要求，由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据项目具体特点和实际情况确定。

- 1.  总则

- 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

- 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理和技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委托了联合体牵头人，但联合体成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  投标人被限制投标的情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4  投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

- 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

《甘孜州公共资源交易平台电子招投标系统》对所有下载了招标文件和交纳了投标保证金的投标人信息进行加密，只提示参与的投标人是否达到法定的三家，保证在投标截止时间前任何人均不能获取投标人的名称、数量信息。

- 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9  踏勘现场

1.9.1  招标人不组织踏勘现场，投标人可自行进行踏勘现场。

1.9.2  投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.10  投标预备会

1.10.1  招标人不召开投标预备会。

1.11  分包

1.11.1  投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3 款的相关要求。

1.11.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.12  响应和偏离

1.12.1  投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，采用经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比；

（3）对于本章第 1.12.3 项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

- 2.  招标文件

- 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2  招标文件的澄清

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在规定时间内通过《甘孜州公共资源交易平台电子招投标系统》向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过《甘孜州公共资源交易平台电子招投标系统》向招标人提出需澄清的问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在《甘孜州公共资源交易平台电子招投标系统》中发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人因任何原因未上网查阅、下载澄清文件造成的一切后果自行负责。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

- 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在《甘孜州公共资源交易平台电子招投标系统》中发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人因任何原因未上网查阅、下载修改文件造成的一切后果自行负责。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3.  投标文件

- 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

- 3.2  投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或 U 盘），或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或 U 盘）中密封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

3.2.2  投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5  投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5 项的规定。工程量清单第100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1 项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4  投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人或监督如果按本章第3.3.1项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

- （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5  资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1  “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及在“投标人的信誉情况表中的投标人情况说明”栏中自行申明近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为。

3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份 证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录4规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录5规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9  除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10  投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11  招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

- 3.6  投标文件的编制

3.6.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3  纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，纸质投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4  纸质投标文件正本一份,  副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子投标文件的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.5  纸质投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4.  投标

- 4.1  电子投标文件和纸质投标文件的密封和标记

4.1.1  电子(数据电文形式光盘,下同)投标文件和纸质投标文件应当包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2  电子投标文件和纸质投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的电子投标文件和纸质投标文件，招标人不予受理。

- 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前在线提交经投标人数字证书加密制作的数据电文形式投标文件，并在投标截止时间前在开标现场递交不加密的电子投标文件和与电子投标文件一致的纸质投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的数据电文形式投标文件，已递交了不加密的电子投标文件和与电子投标文件一致的纸质投标文件的应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交的纸质投标文件的书面通知应按照本章第  3.7.3  项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件和纸质投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.  开标

- 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

- 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布递交了电子投标文件和纸质投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查电子投标文件和纸质投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标解密投标文件，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）由招标人（招标代理机构）将数据电文形式的招标文件、未在开标会上当场拒绝的投标文件、招标控制价计价文件（含综合单价分析表）导入电子评标系统。

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

- 6.  评标

- 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3  评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.  合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3 日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

- 7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出，招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

- 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

- 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3  签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

- 8.  纪律和监督

- 8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2  对投标人的纪律要求

- 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）	标段施工开标记录表

开标时间：年月日时分

| 序 号 | 投标人 | 密封 情况 | 是否交纳投标保证金 | 投标报价（元） | 质量 目标 | 工 期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：　          　	招标代理机构代表：

记录人：监标人：

____年  月  日

注：(1)开标记录表供招标人参考。但至少应包括投标人名称、投标文件的密封情况，投标报价、投标人的法定代表人或委托代理人签名及投标文件的其他主要内容，其他内容可根据实际需要删减。

(2)委托招标的，招标代理机构的代表在开标现场必须向监督人员出示其注册于该代理机构的从业证书。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（由招标人或招标代理机构代为发出）

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或者通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会负责人 （签字）

招标人或招标代理机构：（盖单位章或负责人签字）

年  月  日

注：(1)“问题澄清通知”由评标委员会拟定，由招标人或招标代理机构代为发出（自行招标的，由招标人发出；委托招标的，由招标代理机构发出）。

(2)发给投标人的“问题澄清通知”，应删除“评标委员会负责人：（签字）”一栏，以“招标人或招标代理机构：（盖单位章或负责人签字）”代替。评标委员会负责人签字的“问题澄清通知”，应编入评标报告并存档备查。

(3)招标人或招标代理机构负责人签字的，招标人的负责人为单位直接负责的主管人员，招标代理机构负责人是四川省发展和改革委员会、四川省工商行政管理局制定的《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同（规范文本）》（CH—01—0501）中所指的项目负责人。

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）标段施工招标的评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

......

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

附件四：中标通知书

中标通知书

（ 中标人名称）：

你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称） 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：元。

工期：日历天。

工程质量：符合标准。

工程安全目标：。

项目经理：（姓名）。

项目总工：（姓名）。

安全负责人：（姓名）。

请你方在本通知书发出后的 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

招标代理机构：（盖单位章）

年  月  日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（ 项目名称）标段施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：（盖单位章）

招标代理机构：（盖单位章）

年  月  日

附件六 确认通知

确 认 通 知

（招标人名称）：

你方于年月日发出的（项目名称）标段施工招标关于招标文件澄清/修改的通知，（第号补遗书，正文共 页），我方已于年月日收到。

特此确认。

投标人：（盖单位章）

年  月  日

第三章评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 签字、盖章 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项要求 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求和符合第二章“投标人须知”第3.6.1 项要求 |
|  |  |  | 联合体投标人 |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有） |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知”第10.3 款要求 |
|  |  |  | 其他 |  | 不存在本章附件A中A21所规定的形式评审其他否决条件 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 |  | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 主要人员(项目经理、技术负责人和其他主要人员) |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 投标要求 |  | 不存第1.4.3项任何一种情形之一 |
|  |  |  | 其他 |  | 不存在本章附件A中A22所规定的形式评审其他否决条件 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第五章招标“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 |
|  |  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  |  | 成本 |  | 低于成本报价按第二章“投标人须知”第10.4 款规定进行认定 |
|  |  |  | 最高投标限价 |  | 投标报价（修正价）不得超过第二章“投标人须知”3.2.8项规定的最高限价 |
|  |  |  | 其他 |  | 不存在本章附件A中A23所规定的形式评审其他否决条件 |
| 2.1.4 | 施 工 组 织 设 计 和 项 目 管 理 机 构 评 审 标 准 |  | 施工方案与技术措施 |  | 方案与技术措施是否详尽、合理 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 |  | 质量措施完善、可行 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 |  | 安全施工措施完善、可行、有保障； |
|  |  |  | 环境保护管理体系与措施 |  | 环境保护措施完善、可行、有保障； |
|  |  |  | 工程进度计划与 措施 |  | 进度是否合理，施工措施是否明确、周密； |
|  |  |  | 资源配备计划 |  | 满足招标文件要求 |
|  |  |  | 施工设备 |  | 满足施工需要 |
|  |  |  | 试验、检测 仪器设备 |  | 满足施工需要 |
| 注：施工组织设计中除工程质量和工期为重大偏差外，其他均为细微偏差或个别瑕疵，均不作为否决投标条件；施工设备、试验、检测仪器设备偏差均为细微偏差，均不作为否决投标标条件，招标人（招标代理机构）不得在合同条款及格式、技术标准和要求等其他招标文件格式中规定其他内容作为否决投标条件。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 2.2 |  | 启动低于成本评审的条件 |  | - 本项目低于（标段）最高限价 %（含 %），并且低于该标段所有通过初步评审且无重大偏差投标人评标价在最高限价 %- %之间的投标人的评标价算术平均值 %（含 %）的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。 |  |
| 条款号 |  |  |  | 编列内容 |  |
| 3 |  | 评标程序 |  | 详见本章附件B：评标详细程序 |  |

注：

（1）评标专家依据投标人递交的电子投标文件采用计算机辅助评标系统进行评标，纸质形式投标文件仅在系统故障或其他不可抗力原因导致系统不能正常使用的情况下进行评审。

（2）评审标准中，列举的第二章“投标人须知”某条、款、项、目的规定和要求，既包括“投标人须知”规定和要求，也包括“投标人须知”在前附表中补充和细化的规定和要求，下同。

如 2.12 “合格的投标人”的“资格评审标准”为“没有第二章‘投标人须知’第 1.4.3 项限制投标的情形”，既包括“投标人须知”1.4.3 项规定的 12 种情形，也包括“投标人须知”在前附表中对第1.4.3 项补充和细化的限制投标的情形。

（3）评标委员会如要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件进行核验的，应向投标人发出书面通知，评标委员会要求投标人递交的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 90 分钟。

评标委员会成员三分之二以上认为投标人没有按评标委员会要求提交有关证明和证件的原件进行核验（没有在规定时间内提交或提交的有关证明和证件不符合要求），认定该项不符合相应的评审标准，其投标作否决投标处理。

（4）评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人递交书面澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 90 分钟。

评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次递交书面澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 60 分钟。

评标委员会成员三分之二以上认为该投标人的两次澄清或说明，都不符合评标委员会要求的，作否决投标处理。

（5）投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，评标委员会在评标过程中发现，证据确凿的，经评标委员会成员三分之二以上同意，其投标作否决投标处理；证据不够确凿的，其投标不能作否决投标处理，但评标委员会在向招标人提交书面评标报告时，应予说明。

在评标结束后发现投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，查证属实的，取消其中标资格。

“其他违法违规行为”是指第二章“投标人须知”1.4.3 在前附表中补充的限制投标的违法违规情形。

（6）评审“不存在第 3.1.2 项任何一种情形之一”：评审委员会没有发现申请人存在本章第 3.1.2项任何一种情形之一的，评审结论 为“符合”，发现投标人存在本章第 3.1.2项任何一种情形之一的，评审结论为“不符合”。

评审结论为“不符合”的，要经评标委员会成员三分之二以上同意，并要详细、具体说明“不符合”的理由，附上相关的证据。

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相同时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按投标人须知前附表执行。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:否决投标条款

否决投标条款

A1. 总则

本附件所集中列示的否决投标条款，是根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标方法暂行规定》《标准施工招标文件》《四川省国家投资工程建设项目招标人使用标准文件进一步要求》等法律法规、行政规章、规范性文件相关规定，将评标委员会应当否决其投标的情形进行归纳、细化，是对第二章“投标人须知”和第三章正文部分所规定的否决投标的总结和补充，也是第三章“评标办法”的组成部分。除以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决投标处理。招标文件中有关否决投标条款的阐述与本附件不一致的，以本附件内容为准。

A2. 否决投标条款

A2.1 形式审查否决条件

（1）投标人的名称与营业执照、资质证书、安全生产许证不一致的；

（2）投标文件的签字、盖章不符合第二章“投标人须知”3.6.3项规定的；

（3）投标人对招标文件规定的投标文件格式中的内容进行改变原意或实质性影响投标的删减或修改的；

（4）投标人按投标文件格式在投标文件中填写或自行增加的内容，与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触的；

（5）投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的；

（6）投标文件所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会要求投标人提供原件核验，投标人没有在规定时间内提交或提交的有关证明和证件不符合要求的；

（7）组成联合体投标，未提交联合体协议书或未明确联合体牵头人的；

（8）报价不唯一，不符合第二章“投标人须知”第10.3款要求的。

A2.2 资格审查否决条件

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或第二章“投标人须知”1.4.1项规定的；

（2）不具备有效的营业执照；

（3）不具备有效的安全生产许可证；

（4）不具备有效的资质证书或资质等级不符合第二章“投标人须知”1.4.1项规定的；

（5）财务状况不符合第二章“投标人须知”1.4.1项规定的；

（6）类似项目业绩不符合第二章“投标人须知”1.4.1项规定的；

（7）信誉不符合第二章“投标人须知”1.4.1项规定的；

（8）项目经理不符合第二章“投标人须知”1.4.1项规定的；

（9）技术负责人不符合第二章“投标人须知”1.4.1项规定的；

（10）其他主要人员不符合第二章“投标人须知”1.4.1项规定的；

（11）其他要求不符合第二章“投标人须知”1.4.1项规定的；

（12）联合体投标人不符合第二章“投标人须知”第1.4.2项要求的（如组成联合体投标）；

（13）投标人存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（14）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、以行贿手段谋取中标或有其他违法行为的；

a. 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的（如由同一台电脑编制——电子投标文件MAC地址相同等）；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

⑤不同投标人的投标文件相互混装的；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

b.招标人在招标文件中要求潜在投标人（投标人）在获取招标文件截止后一定时间内到招标人处签订“民工工资支付”“不转包不违法分包”“项目经理等人员适应高原高寒环境”“自行踏勘现场”等承诺（协议）的，视为招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的串通投标行为。

（15）投标人拒不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

A23. 响应审查否决条件

（1）投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定的；

（2）工期不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定的；

（3）工程质量要求不符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定的；

（4）投标有效期不符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定的；

（5）投标保证金不符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定的；

（6）投标函未按照第八章“投标函”格式填制提交的；

（7）投标人未按要求及时提交《评标专家向投标人质疑函》或评标委员会要求的《问题的澄清》的；

（8）投标报价文件的扉页造价人员未签字或未盖执业印章的；

（9）投标人委托造价咨询企业编制投标报价文件，但投标文件中未附工程造价咨询委托合同的；

(10)投标报价文件签字盖章的造价人员为非注册或登记在投标人本单位的造价人员，以及非注册或登记在其委托的工程造价咨询企业的造价人员的；

(11)投标人未按招标文件的要求完整报送投标报价应有表格且遗漏对投标报价有实质性影响的表格（对投标报价无实质性影响或对招投标双方权益无影响的表格遗漏除外）或因投标人原因导致评标专家使用电子辅助评标软件无法打开投标报价计价文件的；

(12)投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征（符合招标人提供的工程量清单中项目特征实质性内容的除外）、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的；

(13)投标报价中暂列金额（基本预备费）未按招标工程量清单中列明的金额填报的；

(14)当招标文件中确定招标人有专业工程单独发包，要求投标人提供协调服务或（和）招标人自行采购供应部分材料、工程设备，要求投标人提供保管等相关服务时，投标人未填报总承包服务费的；或当招标文件中明确要求投标人填报总承包服务费费率，投标人未填报总承包服务费费率的；

(15) 评标委员会按“第三章评标办法”3.1.3对投标报价进行算术修正，投标人不接受修正价格的；

(16) 投标报价（修正价）超过第二章“投标人须知”3.2.8项规定最高限价的；

(17)按第二章“投标人须知”10.4项评审，投标报价低于成本；

(18)投标文件技术部分明显不符合有关技术标准、技术规范的；

(19)投标文件存在对招标文件依法依规提出的实质性要求和条件没有作出实质性响应，或者实质性响应的内容互相矛盾，或者附有明显不利于招标人（招标人不能接受）的条件;

（20）其他材料不符合第八章“其他材料”要求的。

注：⑴评标委员会评标首先应认真研阅招标文件，发现招标文件内容国家、省、州相关规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，或者以不合理的条件限制、排斥、歧视潜在投标人或者投标人的，或招标文件（工程量清单）、招标控制价等存在严重缺陷导致无法评审的，应向招标人和有关行政监督部门书面指出，经行政监督部门现场监督人员核实后，应当停止评审并向招标人（招标代理机构）说明情况。

⑵除第二章“投标人须知前附表”1.4.1外，招标人、招标代理机构私自在其他章节设置的对潜在投标人及其有关人员的资格（质）等要求一律不作为否决投标条件；

⑶专用合同条款的内容一律不作为否决投标条件。

⑷评标委员会根据上述的规定否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

附件B:评标详细程序

评标详细程序

B0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

B1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

B2.评标准备

B2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表B-1。

B2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

B2.3熟悉文件资料

B2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

B2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

B2.4对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

B2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

B3初步评审

B3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表B-2记录评审结果。

B3.2资格评审

B3.2.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表B-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

B3.2.1当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作否决投标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作否决投标处理。

B3.3响应性评审

B3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表B-4记录评审结果。

B3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第1.3.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

B3.4判断投标是否为否决投标

B3.4.1评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章第3．1．2项中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。

B3.5澄清、说明或补正

在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

B4详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

B4.1详细评审的程序

评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审。

B4.2判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.2项的规定，评标委员会根据本章附件B中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作否决投标处理。

B4.3 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

B4.4评审结果

当采用经评审的最低投标价法且投标未被全部否决时，评标委员会应当在有效投标中按照投标价从低到高的顺序推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人。

经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由交易中心根据摇号程序现场摇号确定。

B5.推荐中标候选人或者直接确定中标人

B5.1推荐中标候选人

B5.1.1除第二章“投标人须知”前附表第7．4款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.4款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.4款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

B5.2.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

B5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

B5.3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

B6．特殊情况的处置程序

B6.1关于评标活动暂停

B6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

B6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

B6.2  关于评标中途更换评委

B6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

B6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

B6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

B7.补充条款

……

附表B-1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：(项目名称)标段             评标时间：   年    月    日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家证号码 | 签到时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附表B-2：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：(项目名称)标段

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 签字、盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 联合体投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 报价唯一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                     日期：    年    月    日

附表B-3：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：(项目名称)标段

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 信誉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主要人员(项目经理、技术负责人和其他主要人员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 联合体投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                  日期：      年    月    日

附表B-4：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：(项目名称)标段

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 权利义务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 已标价工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术标准和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 分包计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：                   日期：      年    月    日

附表B-5：施工组织设计评审记录表

施工组织设计评审记录表

工程名称：(项目名称)标段

| 序号 | 评分项目 | 是否合理可行 | 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案与技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量管理体系与措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全管理体系与措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 环境保护管理体系与措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程进度计划与措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 资源配备计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                     日期：   　　 年    月　  日

附表B-6：项目管理机构评审记录表

项目管理机构评审记录表（经评审的最低投标价法）

工程名称：(项目名称)标段

投标人：

| 序号 | 评审项目 | 是否合格的标准 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工企业资质及项目经理任职资格与业绩 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定并取得行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B证 |  |  |
| 2 | 技术负责人任职资格与业绩 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定 |  |  |
| 3 | 其他主要人员 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定其中专职安全员取得行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》C证 |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

评标委员会成员签名：                         日期：    年    月  日

附表B-7：投标报价评分记录表

投标报价记录表（经评审的最低投标价法）

工程名称：(项目名称) 标段              ：人民币元

| 项目 | 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：                       日期：    年  月  日

附表B-8：评标结果汇总表

评标结果汇总表（经评审的最低投标价法）

工程名称：(项目名称)标段

| 排名 | 投标人名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签名：                 日期：    年   月  日

第四章   合同条款及格式

# 第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”，投标人自备。

# 第二节专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版），投标人自备。

B．项目专用合同条款

说明：

1．招标人在根据《甘孜州国家投资工程建设项目公路工程标准施工招标文件范本（试行）》2019版编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。

同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2．项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3．项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)；

(3)其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：

本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据(供投标人确认)与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| l | 1.1.2.2 | 发包人： 地址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 地址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自签发交工证书之日起算 个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)（6）根据第15．4款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 ％或累计变更超过了签约合同价的 ％ |
| 6 | 4.3 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 7 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备： 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： |
| 8 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： |
| 9 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： |
| 10 | 11.5（3） | 逾期交工违约金： 元\天 |
| 11 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额：总工期每延误一天付给业主违约金，累计不超过 ％签约合同价，和阶段工期延误违约金一并收取。 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金： 元\天 |
| 13 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： ％签约合同价 |
| 14 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 ％或增加收益的％给予奖励 |
| 15 | 16.1 | 价格调整：□因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项或第 16.1.2 项 约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 □合同期内不调价 |
| 16 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额： ％签约合同价 |
| 17 | 17.2.1（2） | 材料、预付款比例： ％签约合同价 |
| 18 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： |
| 19 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额： ％签约合同价或 万元 |
| 20 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率： |
| 21 | 17.4.1 | 质量保证金金额： %合同价格，按照国家现行政策执行 |
| 22 | 17.4.2 | 若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 ％合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式： □否 |
| 23 | 17.5.1（1） | 承包人向监理人提交竣工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： |
| 24 | 17.6.1（1） | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明)的份数： |
| 25 | 18.2（2） | 竣工资料的份数： |
| 26 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： |
| 27 | 18.6.1 | 工程及工程设备是否进行试运行： 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： |
| 28 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算 个月 |
| 29 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： %。 |
| 30 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 元，事故次数不限(不计免赔额) 保险费率： / ‰。 |
| 31 | 24.1 | 争议的最终解决方式： |

项目专用合同条款（招标人可根据项目需要修改完善）

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1．一般约定

1．1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：                                        。

1.1.2.3承包人：                                        。

1.1.2.6监理人：                                        。

1.1.3工程和设备

1.1.3.4  单位工程：                                     。

1.1.3.11 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期

其时间从本合同工程签发交工证书之日起算。本工程缺陷责任期为           个月。

1．6图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

本项细化为：

监理人应在发出中标通知书之后           天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸           份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。上述施工图纸、技术规范和其他资料，未经监理人同意，承包人不得提供给本工程施工无关的第三方。

1.6.2承包人提供的文件

本项细化为：

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸     份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各           份供监理人批准。

(1)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；

(2)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；

(3)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；

(4)由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.4图纸的错误

本项细化为：

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。对上述含糊、差错、遗漏或缺陷的理解应以国内现行规范为依据。承包人不得利用以上文件的缺陷从中索取不正当的利益。

1．9严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2．发包人义务

2．3提供施工场地

本款补充：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。在开工前提交除居民住房以外所有建设用地。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

3．监理人

3．1监理人的职责和权力

第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(1)根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)确定第4.11款下产生的费用增加额；

(3)根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(4)决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

(5)审查批准技术规范或设计的变更；

(6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；

(7)确定第15.4款下变更工作的单价；

(8)按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

(9)确定第15.8款项下的暂估价金额；

(10)确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3．5款商定或确定。

3．5商定或确定

第3.5.1项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4．承包人

4．1承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

本项约定为：承包人应按国家现行有关规定在项目所在地缴纳一切税、费，由业主代扣代缴。该费用包含在所报的单价或总额价内，不单独报价。承包人在每期进度款支付前应按国家有关规定向发包人提交增值税发票，否则发包人将拒绝支付进度款。

4.1.8为他人提供方便

在本条款最后增加：承包人除按合同规定承担本工程实施、完成及修复缺陷外，还应配合经发包人接受的其他承包人的施工，对施工有交叉、有衔接的路基、路面、绿化、交通工程等施工项目，承包人应按监理人、发包人要求做好交验配合工作。若出现矛盾或纠纷，承包人应无条件服从监理人或发包人的安排协调，由此增加的费用应认为已包含在承包人的投标报价相关单价中，发包人不另行支付。

承包人应充分认识到施工过程中难以避免的交叉施工干扰，以及施工过程中与周边环境、相邻关系协调不畅产生的矛盾和纠纷，承包人应自行负责协调和承担由此造成的工期延误和费用增加，需要发包人协助的，发包人提供协助。即使是在承包人正常施工情况下，遭遇了非承包人责任的第三方阻工、扰工行为，由此导致工期延误及费用增加等损失，由承包人自行向实施侵权行为的责任方追偿，不足部分由承包人承担。

4.1.10其他义务：。

4.2履约担保

4.2.1 履约担保的提交

中标候选人在接到中标通知书后并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。履约担保金额为合同价10%的银行保函或现金担保，银行保函应由支行及以上国有或股份制商业银行提供，否则招标人可宣布其中标无效，并没收其投标担保，在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标 。

4.2.2 履约担保的有效期（新增）

承包人应保证其履约担保在发包人签发交工证书前一直有效。履约担保中的银行保函或现金担保应在签发交工证书后并提交质量保证金担保后的28天内退还给承包人。

4．3 分包

全款修改为：本项目严禁转包，不允许违法分包。合法分包应按交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路发[2011]685号）及四川省交通运输厅现行相关分包管理办法执行。

4．4联合体

本条约定：。

4．6承包人人员的管理

4.6.3最后增加：

（1）实行项目经理网上锁证制度，实行项目经理、项目主要人员压证施工制度。项目业主须在拟中标人提供投标文件承诺的项目经理和的注册建造师执业资格证书原件后才签订合同，至合同标的交工证书颁发后才退还。施工期内未经发包人同意，擅自更换项目经理和项目技术负责人，视同违约，将上报省级交通行政主管部门按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法（2015年修订）》规定处理，直至取消合同。

如因承包人的原因(除不可抗拒因素外)，更换项目经理、技术负责人、其他主要人员（详见主要管理人员及技术人员表，下同），需报请发包人批准，并不免除其违约责任，按违约处理，即：

（1）承包人若提出更换关键人员，须经发包人审核批准，未经发包人批准擅自更换的则视为借牌，发包人有权终止合同。如经批准后更换项目经理的承包人将承担每更换1人次           万元的违约金，更换技术负责人和安全负责人的承包人将承担每更换1人次           万元的违约金，其他主要人员承担每更换1人次           万元的违约金。若出现项目经理或技术负责人未经批准离开工地，承包人将承担按每人每天           元的违约金；在计量款中扣除。另承包方主要人员不能到位，业主有权停止中间支付，在限定时间内不到位则业主有权减少该合同段的工作量，情节严重影响施工进程的，可终止合同。另外，业主有权要求承包人更换不称职的项目经理、技术负责人及主要人员，并按违约金处罚。

（2）项目经理和技术负责人必须常驻工地，施工期内，每月不得少于           天，否则每人按不足天数处以人民币           元/天违约金。

4．8保障承包人人员的合法权益

4.8.7农民工管理（新增）

承包人应当按照下述约定对农民工进行管理。承包人对其所管理的农民工行为向发包人承担全部责任。监理人负责对农民工合法权益的监督管理。

4.8.7.1农民工来源

本项目建设过程中所需农民工，由承包人与具备相应资质的劳务公司签订劳务合同。承包人应在之前详告施工项目所在地区的工作环境属高海拔、高寒、缺氧等特殊气候情况，以便按照工程需要，由劳务公司安排适合的农民工进场务工。

承包人自行组织农民工队伍进场务工的，必须按现行国家有关规定签订临时用工合同，并将合同副本报监理工程师及发包人核备，同时按地方劳动监察部门要求报备。

4.8.7.2 农民工身份确认

农民工进场后，承包人和劳务公司应及时向农民工颁发含有农民工姓名、性别、年龄、照片、家庭住址、身份证号码、工种、进出场时间等信息并加盖承包人项目部和劳务公司公章的农民工身份证明。

承包人必须确定专人进行农民工管理，建立农民工管理档案，并就农民工流动、工资发放等相关情况，每月25日，报监理工程师备案。

对无农民工身份证明在项目有务工事实的，发包人及监理将不认同其农民工身份，不纳入管理范畴；同时，按无农民工身份证明在项目有务工事实的实际务工人员元/人·天对承包人进行违约处理，承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，且应承担相应法律责任。

4.8.7.3 农民工最低生活标准

农民工进场后，在无法保证农民工正常务工（不含农民工故意怠工）时，为确保农民工生活所需，承包人必须无条件为每位农民工提供每日不低于元的最低生活费用。

4.8.7.4农民工工资银行直付制度

承包人及专业分包、劳务合作企业应当为每一位农民工办理个人工资账户，实行由银行支付工资的管理方式，委托银行将农民工工资按月汇入个人工资账户。

4.8.7.5农民工工资保证金

在签发开工令之前，承包人应按项目所在地（指挥部所在地）人力资源社会保障部门相关规定缴纳农民工工资保证金，缴纳金额应符合项目所在地规定。农民工工资保证金的返还：承包人依法足额支付所有农民工工资后，缴纳所在地人力资源社会保障部门根据相关规定返还农民工工保证金。

4.8.7.6岗前教育、食宿、安全及保险

农民工到项目后，在务工前，承包人必须就项目基本情况、安全管理、农民工管理、质量控制、地方风俗、宗教信仰、相关政策及法律法规等内容，组织每位农民工参加不少于2天的岗前教育和培训，并做好相关文字、声像资料的收集工作。

为规范现场施工管理，承包人应为其管理人员及现场作业人员配置安全帽、工作服等，要求工作期间着装统一。

承包人应负责按照发包人要求为农民工安排食宿，提供各种必须的生活设施，并应采取合理的卫生防护和安全措施，须配置相应吸氧设施，以保护农民工的健康和安全，其费用在投标时应充分考虑，费用分摊在相关细目中，不单独计价。

承包人必须负责农民工的人身安全，并按照国家相关法律法规的规定，提供适宜的劳动保护。对生病的农民工，承包人要妥善给予治疗，并不得安排其带病务工。承包人对施工现场安全负总责，对于承包人或专业分包、劳务合作企业的任何农民工发生的安全事故，均不能免除承包人应负的责任。

(5)在工程实施过程中，承包人必须保证每一位在场的农民工在人身意外伤害险团体范围内，否则视其为违约并课以200元/人违约金，承包人缴纳违约金并不能使其违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

4.8.7.7农民工合同纠纷处理

（1）按照“谁承包，谁负责”及“谁管理工程、谁预防拖欠”的原则，施工企业是农民工工资支付与管理工作的责任主体，对农民工工资支付负总责，并对专业分包和劳务合作企业农民工工资支付负管理责任和连带清偿责任。

（2）承包人依据与劳务合作企业签订的协议或与农民工签订的合同，确保按期足额支付农民工工资。如承包人不及时支付农民工工资，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。

（3）承包人与专业分包、劳务合作企业的农民工纠纷，按照双方合同约定处理。如双方未按合同约定达成一致意见，按照当地劳动监察部门的处理意见或劳动仲裁部门仲裁结果或司法机关判决结果执行。

（4）对于承包人恶意拖欠农民工工资、或未与农民工签订劳务合同、或未给农民工购买保险等违约行为，发包人将按照四川省交通运输厅《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84号）要求进行信用评价。情节严重的，发包人有权解除合同。

4.8.7.8违约责任

如因承包人不及时支付农民工工资，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，发包人有权责令承包人限期进行整改，并视其情节对承包人批评、课以违约金、停止对承包人进度付款或终止合同：

（1）情节轻微者，发包人可对承包人予以通报批评，并向承包人每次课以           元违约金；情节严重者发包人可对承包人每次课以           元违约金。

（2）承包人拖欠、拖延处理或拒不处理各类农民工纠纷时，发包人可以先衔接当地人力资源社会保障部门动用农民工工资保证金，发包人有权在应付或到期应付给承包人的任何款项中代为支付。发包人保留停止对承包人进度付款的权利，直至承包人妥善处理好上述事件或纠纷为止。同时发包人将按项目合同条款相关条款追究承包人的违约责任。

（3）承包人与劳务合作企业的农民工纠纷，按照劳务双方合同约定处理。如双方未按合同约定达成一致意见，按照当地劳动监察部门的处理意见或劳动仲裁部门仲裁结果或司法机关判决结果执行。

（4）对于承包人恶意拖欠农民工工资、或未与农民工签订劳务合同、或未给农民工购买保险等违约行为，发包人将上报交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。情节严重者，发包人可以终止承包人在该标段的工程承包合同。

4.8.8（新增）：承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，由于项目地处民族地区，承包人应尊重当地的宗教信仰和民族风俗习惯，由于承办人办理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

4．9工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管；承包人只有在与发包人、银行签订了工程资金监管协议后方可获得工程款项。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不允许擅自调走资金或用于其他工程。承包人凡是将项目建设资金汇往其上级部门、基地或其所属部门、单位的款项，不论其以任何理由、用途和采取何种方式，都需经发包人批准。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，一般只对承包人项目经理部或经批准的分包人项目经理部支付工程资金，不对其内部独立核算单位或相关单位直接支付。发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，对合法的劳务分包及材料供应商，发包人有权监督其支付（发包人另有规定除外），发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止；同时，发包人将监督和检查承包人的资金流向，并委托承包人的开户银行协办，承包人必须接受发包人的监督和检查。

5．材料和工程设备

5．1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2主要材料按批次供货检验验收。

5．2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1本合同段工程发包人提供/不提供 工程材料、工程设备。

6．施工设备和临时设施

6.1.1本款补充：

施工机械设备必须按照投标文件承诺配置且设备完好，数量能够满足施工安排需要；施工机械设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，所有设备进出场和更换都应得到监理人和发包人批准，否则将按专用合同条款第22.1款视为承包人违约。承包人应根据现场实际情况予以合理的调配。若监理工程师认为承包人配备的施工设备仍不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，监理人和发包人有权要求承包人增加或更换某些机械设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按项目专用合同条款第22.1款视为承包人违约。

承包人驻地建设应充分考虑高海拔、高原缺氧地区以及地质，次生灾害可能带来的危险及隐患，选择安全可靠的地点，并保证其设施构筑物的结构安全性，必须为租用的砖木结构房屋或新建的砖木结构房屋、板房，承包人还须按照发包人要求提供各种必须的适应高寒、高海拔地区的生活及医疗设施，以保护员工的健康和安全。

6. 2   发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

全款修改为：承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建（完工）的道路设施，除设计文件中要求拆除部分，承包人不得损坏、污染相关路基、路面、桥梁、隧道、交安、绿化、房建等已有工程设施，如因承包人原因损坏的，承包人应无条件按原标准予以恢复并自行承担相关费用。对施工现场各类安全设施及道路交通标志承包人应负责照管和维护，在需要时，可在征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，妥善保管并在施工作业后按原标准进行恢复。

7.7保通

本项目是在已建成的公路上进行施工，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，特别是重大节假日（如国庆、春节）期间，在大交通量的条件下保证道路的正常运营，车辆快速、安全通行，以减小社会影响。对此要求承包人须制订出切实可行的保通措施和应急预案，尽量错开或避免此时间段施工，以保证道路的畅通及施工、安全。若因工期等原因须在上述时间段施工，而又因车流量增大，造成局部拥堵时，承包人有义务采取临时应急疏通方案、增派1～2名安全疏通员，指挥、控制并尽量减少占道施工与交通通行的相互影响，配合执法部门和发包人维持现场交通秩序。此项保通措施费用根据审批的施工图预算，按规定列入工程量清单。

8．测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1  发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2  承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2  施工测量

8.2.1  承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2  监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3  基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8．4监理人使用施工控制网

本款补充：经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

10．进度计划

10.1合同进度计划

将原条款修改为：（1）承包人应在签订合同协议书后  天之内，向监理人提交           份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到承包人的施工进度计划后的           天之内批复。

10.2合同进度计划的修改

本款中工程进度计划修订提交时间为每           个月修订一次，在前一个进度计划的最后           天前提交给监理人。

10.5 工程进度管理（新增）

承包人应严格执行监理人批准的工程进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制，涉及变更内容的参照第15条执行。

11．5承包人的工期延误

（3）本款补充：本项目除发生不可抗力原因外，承包人不得提出工程延期请求，否则将承担重大违约责任，并接受重额违约金处理。

本条款中：“逾期竣工违约金”修改为“逾期交（竣）工违约金”

A、逾期交（竣）工违约金计算方法：人民币           元/天；

B、逾期交（竣）工违约金限额为合同价格的            ％；

在施工期间发包人将组织人员分阶段对承包人的施工进度进行检查，对进度严重滞后将处以违约金。如果超过逾期交（竣）工违约金的限额,承包人仍未能完成全部或区段工程时,发包人有权安排其他承包人承担全部剩余工程,由此引发的费用由原承包人承担,并没收其履约担保。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12．暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（6）承包人承担暂停施工责任的其它情形：当发包人根据本公路的施工情况在节假日或其它特殊情况下需要暂停施工时，承包人必须无条件执行，待发包人审核后，发包人将视实际产生的影响结果做出是否适当延长工期的决定。承包人在编制投标文件时应充分考虑因此停工产生的费用及工期延误，不得因此而拖延总工期，除非发包人同意的工期延长。由此可能产生的费用摊入工程量清单相关细目单价中，不单独计量与支付。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：。

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人应在签订合同协议书后           天之内，向监理人提交           份工程质量保证措施文件。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查的期限：承包人应通知监理人在接到通知书24小时内检查。

13.5.2监理人未到场检查

原通用条款第一句修改为：监理人未在第13.5.1项约定的时间内到场。

14．试验和检验

14.2 现场材料试验

最后增加：

（1）承包人应按填报的人员和试验检测设备并按照最新公路水运工程工地试验室管理相关规定组建工地试验室并通过发包人的验收。承包人的工地试验不能进行的试验项目必须委托具有相应资质并经监理人、发包人批准的试验室完成，费用由承包人承担。

（2）如果承包人的工地试验室的试验检测工作环境或质量不能满足有关规范、规程的要求和标准时，监理人和发包人有权强制要求该项试验检测工作由有资质的试验室完成，费用由承包人承担。

15．变更

15．4变更的估价原则

最后增加：

变更工程支付单价应参照四川省交通运输厅《四川省普通国省干线公路建设项目设计变更管理办法》（川交发[2015]6号）规定。

按照审批权限需上报上级交通主管部门审批的工程变更，最终支付的变更金额以上级批复的变更金额为上限。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。

15.7计日工

15.7.1本条款修改为：对于需用计日工方式计量的工程内容，根据工程实际情况发生的计日工，经监理人、发包人审批同意后办理支付。计日工劳务、材料和施工机械单价由发包人给出固定单价及数量，投标人按照招标人给定的金额报价。

15.8暂估价

15.8.1最后增加：依法必须招标的暂估价编制人：发包人。

15.8.3 最后增加：不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人。

16．价格调整

□可调整

调整方式为：           。

□不可调整

17．计量与支付

17．1计量

17.1.2计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。计量的程序为：承包人提出，监理审查，发包人审核确定。

17.1.4单价子目的计量

本项补充：

(7)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额的金额在项目专用条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。

承包人不得将预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的适用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即停止拨付，要求承包人索赔，并解除合同。

（2）材料、设备预付款按项目专用条款数据表中所列主要材料、设备单据费用的百分比支付。其预付条件为：

a、材料、设备符合规范要求并经监理人认可；

b、承包人已出具材料、设备费用凭证或支付依据；

c、材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。

17.2.2 预付款保函

承包人无需向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）开工预付款在进度付款证书的累积金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即没完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全金额在进度付款证书的累积金额达到签约合同价的80%时扣完。

（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款、设备的所有权应属于发包人。

17.3.5农民工工资保证金

（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴纳农民工工资保证金。

（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。

17．4质量保证金

第17.4.1项细化为：

质量保证金在工程交工验收合格后交工验收证书签发后 14 天内，一次性缴纳，发包人同时退还其履约担保。质量保证金的限额为合同价格的     %（不超过10%），质量保证金可以用现金、支票或银行保函的方式缴纳。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。缺陷责任期（24个月）满后，剩余工程对应的质保金按照第17.4.2项的约定返还。

17.4.2 质量保证金的退回：

在约定的缺陷责任期满，承包人已按合同约定完成缺陷责任且取得发包人签发的缺陷责任终止证书后28天内返还质量保证金。审计或财政部门按规定予以暂扣的部分，按审计和财政部门的规定执行。”

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(l）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

(2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

18．竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收中请报告：

(1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均己完成，并符合合同要求；

(2）按合同已约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

(3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作：

(5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装己竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：

18．9  竣工文件

最后增加：

承包人应按照交通运输部的《公路工程竣工文件验收办法》的规定和其附件的内容和要求编制竣工图表和文件。工程竣工图纸须在有关工程完工后及时交监理人审查，全部工程完工后三个月内和在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交4套监理人和发包人均认为真实、完整、符合公路工程竣工档案专项验收要求的竣工文件。在缺陷责任期内应补充的竣工资料应在签发缺陷责任终止证书之前提交。承包人如未能按时提交竣工文件，每拖期一天课以人民币元违约金，由发包人在保留金中扣除，累计不超过           万元人民币。

20.保险

# 20.1工程保险

本款约定为：

建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额。

保险费率：在项目专用条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4第三者责任险

第20.4.2项补充：

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重量。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.6.3 持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。

20.6.4保险金不足的补偿

本项细化为：

保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21．不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）项目专用合同条款约定的其他情形。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.4因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费作，由发包人承担，因未有时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

23．索赔

23.2承包人索赔处理程序

本款第（2）项后补充：

如果承包人认为有权获得工期延长或增加费用，承包人应按第23.1～23.3款（承包人索赔）的规定，向监理人发出通知，承包人未按此程序提出索赔的，视为放弃索赔权利。

任何一方在得到可能造成工程延误或中断、或可能导致额外费用索赔的任何情况时，应尽快通知对方。无论何种原因引起的延误，承包人均应采取所有合理措施将影响减至最小，若承包人未采取合理措施降低损失的，无权就扩大部分损失进行索赔。

承包人按照索赔程序向监理人发出索赔通知，说明延误的工期和人员、机械窝工的具体费用并附有相关证明材料。如果索赔成立，则要求索赔的追加付款金额仅限于索赔事件所影响的直接费用（仅限于人工费、机械设备费）及税金，不包括措施费用、管理费、利润等，其中人工费只计一线生产人员费用，一线生产人员费用按施工当地政府公布的最低工资标准计取，机械设备费用按照现行«公路工程机械台班费用定额»中不变费用的折旧费计取；索赔人工和机械设备数量按经总监和发包人确认的窝工数量计算。承包人未按索赔程序进行索赔的，无权要求增加费用和顺延工期。

本款新增第（4）项：（4）工程量的计算（增加）

工程量清单中所列的工程量是根据本合同工程的设计图纸提供的预计工程量，在施工过程中可能出现数量增加或减少，监理人和发包人将以承包人实际完成的，经监理人按技术规范要求检查验收合格的工程量为准，超过设计部分不予计量（变更除外），少于设计部分予以扣减且承包人不得以工程量的增减为由向发包人要求调价、索赔。

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向项目所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

25．从业单位信用等级（新增）

对承包人的人员设备履约、工程管理、安全生产、农民工工资支付、文明施工、廉政建设等方面进行不定期和定期信用评价，并将评价结果上报上级主管单位和交通主管部门。

26. 后续管理办法（新增）

施工期间，承包人还应执行发包人针对本项目制定的质量、安全、进度、计量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。

在工程实施过程中，如果有新的规程、办法、规范的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将按变更设计管理规定办理。

27.其他补充内容：

第三节合同附件格式

附件一 合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施           (项目名称)，已接受           (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目           标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第    标段由K           +           至K           +           ，长约            km，公路等级为           ，设计时速为           ，           路面，有立交           处；特大桥           座，计长           m；大中桥           座，计长    m；隧道                      座，计长            m以及其他构造物工程等。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量规则；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投人的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上文件的排列顺序在先者为准。

3．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币           (大写)           元(¥)。发包人最终支付合同金额以审计确定金额为准。

4．承包人项目经理：           ；承包人项目总工：           ；安全技术负责人：           ；

5．工程质量符合           标准。工程安全目标：           。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为           日历天。

9．本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10．本协议书正本    份、副    份，合同双方各执正本    份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：(盖单位章)                       承包人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                             地址：

联系电话：                                         联系电话：

传真：                                                 传真：

年    月   日                            年    月    日

附件二 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，    （项目名称）的项目法人    （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位     （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2)严格执行(项目名称)标段施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示脾，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第l、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为(项目名称)标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同份数同合同协议书。

发包人： (盖单位章)           承包人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)  法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年    月    日                        年    月    日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)       承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在    (项目名称)    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人    (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同。

1．发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同份数同合同协议书。

发包人： (盖单位章)         承包人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年    月    日                   年    月    日

附件四

环境保护和水土保持合同

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复原环境自然植被，本项目业主    （以下简称“甲方”）与承包人    （以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，并以此为依据编制了《环境保护和水土保持实施细则》。

2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5、凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、乙方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，认真执行《环境保护和水土保持实施细则》的有关规定。

2、坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的农民工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，或违反《环境保护和水土保持实施细则》的有关规定，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方通报批评、处以违约金或终止合同：

1．情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并由乙方向甲方支付1—10万元的违约金。

2．累计三次因环保问题被甲方通报批评，或情节严重者，甲方可以终止乙方在该合同段的工程承包合同。

本合同正本一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或其授权的代理人（签字或盖章）：      或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日                    日期：    年    月    日

### 环境保护和水土保持实施细则

为减少施工对环境造成的影响,参与建设有关各方的生产、生活必须符合本细则的以下规定。

### 第一节建立环保和水保管理体系

一、甲方成立领导小组，由甲方法人代表任组长，分管领导和工程部主任为成员，下设办公室，设在工程处，指导、检查全线的环境保护和水土保持工作，公布举报电话，接受社会各界的监督。

二、各施工单位、监理单位必须各自建立以项目经理、总监理工程师为组长的环境保护和水土保持小组，负责相应合同段和驻地的环境保护和水土保持工作。各施工单位必须配备专职环保监督人员，负责宣传、检查各自合同段的环境保护和水土保持工作，并有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、施工单位、监理单位必须对职工（包括临时雇请的农民工）进行环境保护和水土保持的宣传、教育工作，普及环保基础知识和有关法律、法规、尽可能地使环保意识深入到每一个员工（包括临时雇请的农民工）的心中，保证各项工作逐一落实。

### 第二节环境保护和水土保持措施

一、自然及生态环境保护和水土保持

1、保护沿线植被，减少植被破坏，保护水资源和自然景观，避免因施工引起水质污染等环境问题。

2、保护施工区内野生动物，严禁猎杀、捕捉或恐吓野生动物，保护沿线野生动物的栖息环境和迁移通道。

3、开工前详细规划施工便道、取弃土场和施工营地等的临时用地，用地计划报经监理工程师批准同意后，承包人方可向当地政府土地管理部门申请并办理租用手续。严禁随意开辟施工便道、取弃土场，严禁随意设临建工程。

4、严格划定施工范围和人员、车辆行走路线，对场地和人员活动范围进行界定，不得随意超出规定范围，并设置标语牌、界碑牌等标志，防止对施工生产、生活范围之外区域的植被造成破坏。

5、生活垃圾、生产垃圾应集中收集，定时清除运走。

6、完工后对场地和砼搅拌场、路面冷热拌和场等进行清理，拆除临时建（构）筑物，掘除硬化地面，将弃碴、废物运走，同时对清理后的场地进行植被恢复。

7、尽量利用既有便道和原有公路进行路基填料的运输，减少土地的占用。如有新修便道，完工后对新修便道进行达标整理保留备作公路养护维修便道或掘除原填料，恢复植被、恢复原貌。尽量租用当地已有的房屋或拼装活动板房作施工生产、生活用房。

二、水资源环境保护和水土保持

1、生活营地的生活污水，砼搅拌站、路面冷热拌和场、预制场等产生污水，不得直接排入农田、草原、河流和渠道，须经沉淀或处理达标后方能排放。

2、沥青、油料、化学物品等不得堆放在民用水井及河流、湖泊附近，并应采取措施，防止雨水冲刷进入水体。

3、对生产机械经常进行检修，防止机械和施工用油的跑、冒、滴、漏对水质产生污染。施工或机械产生的废油、废水，采用隔油池或采用其他方法处理合格后才能排放。

三、大气环境、噪音及粉尘的防治

1、在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统，减少对空气的污染。

2、在运输水泥、石灰、粉煤灰等粉状材料和沥青混合料时，进行严密的遮盖。

3、利用水车，对施工现场和临时便道进行撒水湿润，防止尘土飞扬，减少空气中的固体颗粒。

4、对汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。

5、路面冷热拌和场生产时，严格控制粉尘的污染，注意回收和覆盖。

6、生产和施工现场、路面冷热拌和场、砼搅拌站和预制场地等应加强对噪音的防治，尽量减少夜间作业，减少对居民噪音的干扰。

四、固体废弃物

1、施工营地和施工现场的生活垃圾，应集中堆放，定时清运。

2、施工中的废弃物，经当地环保部门同意后，运到指定的场地进行处理。

3、报废材料或施工中返工的挖除材料应立即运出施工现场，各种包装袋及时清理处理，以免造成白色污染。

4、加强材料运输车辆的管理，严禁超载、高速行驶，从而保证不会沿线撒漏，若洒漏须迅速清除。

五、保护文物及宗教设施

1、尊重当地的民风民俗，保护宗教设施及场地不受影响和破坏。

2、保护国家文物，对施工中挖出的古董文物，按招标文件合同条款及国家有关法律定进行保护和上交。

六、重要设施的保护

1、保护施工场地附近的通讯设施。

2、保护当地的军用设施设备。

3、保护施工现场附近的输电线路及设施。保护附近的输水管道及设施。

4、对施工场地附近的光缆进行严密的管理，不致因施工机械造成破坏和人为破坏。加强对光缆的监护，确保施工期间万无一失。

七、驻地环境保护和水土保持

1、驻地环境由各合同段（包括施工合同、监理合同）的环保小组具体负责管理和维护建设。生活及办公区四周设置防污排水沟，排水沟直接与污水处理池连接，避免生活区域内的水流直接排放到地面和河流、湖泊，造成环境污染。

2、注意生活垃圾的处理，垃圾集中堆放，定期送到当地指定的地方进行处理。

#### 3、生活废水排入污水池，进行处理后才能排放。污水池应注意污水不渗漏，以免造成对地下水的污染，并应进行加盖，有除臭设施，以免造成周围环境空气的污染。

#### 附件五

#### 工程资金监管协议格式（如有）

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

工程资金监管协议

发 包 人：    (以下简称“甲方”)

承 包 人：    (以下简称“乙方”)

经办银行：    (以下简称“丙方”)

为了促进    (项目名称)的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据    (项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1．资金管理的内容

(1)乙方为完成    (项目名称)工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

(2)甲方应按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇入乙方在丙方开设的账户；

(3)乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于    (项目名称)；

(4)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2．甲方的权责

(1)按照    (项目名称)合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

(4)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3．乙方的权责

(1)项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(3)办理材料、设备等采购业务金额在    万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过    万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

(5)向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4．丙方的权责

(1)成立    (项目名称)工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

(2)根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于    (项目名称)工程建设，对本工程以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(3)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(4)根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(5)定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

(6)当日乙方提现总金额不得超过    万元，超过    万元的，需有甲方书面同意文件后方能支取，丙方不得擅自支付超过    万元的现金提取。

5．甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6．本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7．本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8．本协议正本三份、副本份。合同三方各执正本一份、副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：(签字或盖章)

年    月    日

承包人：(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：(签字或盖章)

年    月    日

经办银行：(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：(签字或盖章)

年    月    日

#### 附件六

农民工管理合同

为体现“人性化”管理原则，稳定施工队伍，切实加强工程施工过程中的农民工管理，促进项目建设顺利进行，本项目发包人        （发包人全称）（以下简称“甲方”）与承包人      （承包人全称）（以下简称“乙方”）特此签订农民工管理合同。

- 甲方职责

1．严格遵守国家和地方的有关法律法规，认真执行工程承包合同中有关要求，加强对农民工管理的督察工作。

2．监督乙方与农民工签订劳动合同，并在劳动合同中明确工资支付项目、支付标准、支付形式、支付时间及双方约定的其他工资事项。

3．按照工程承包合同中的有关要求，及时拨付给乙方工程计量支付资金。实行农民工工资保证金制度。在签发开工令之前，承包人应按项目所在地（指挥部所在地）人力资源社会保障部门相关规定缴纳农民工工资保证金，缴纳金额应符合项目所在地规定。农民工工资保证金的返还：承包人依法足额支付所有农民工工资后，缴纳所在地人力资源社会保障部门根据相关规定返还农民工工保证金。

4．在项目建设期间，总监办定期组织对乙方农民工劳动合同、农民工日常管理、农民工工资支付情况进行检查，监督乙方及时发现各项因农民工问题引起的不稳定因素，并合理处理相关事件。

二、乙方职责

1．严格遵守国家和地方的有关法律法规及交通运输部的有关规定，严格贯彻执行《劳动法》、《工资支付暂行规定》和《最低工资规定》，认真执行工程承包合同中的有关要求。

2．所有农民工实行先签合同后进场。承包人自行组织农民工队伍进场务工的，必须按现行国家有关规定签订农民工合同；由劳务合作企业安排适合的农民工进场务工的，由承包人与具备相应资质的劳务合作企业签订劳务合同。相关劳务合同副本报监理工程师及甲方核备，同时须在地方劳动监察部门报备。

3．乙方要建立职工名册、考勤记录和工资发放等管理台账，对专业分包和劳务合作企业用工管理负总责，并将工人基本信息汇总后报监理人及发包人备案。农民工进场后，乙方和专业分包、劳务合作企业应及时向农民工人员颁发含有姓名、性别、年龄、照片、家庭住址、身份证号码、工种、进出场时间等信息并加盖乙方项目部和专业分包、劳务合作企业公章的农民工身份证明。

4.乙方需在甘孜州内银行开设农民工工资专户。应当为每一位农民工办理个人工资帐户，实行由银行支付工资的管理方式 ，委托银行将农民工工资按月足额汇入个人工资帐户；临时或短期聘用的农民工工资发放方式由劳务双方约定。每期计量支付时，乙方应如实填报上期农民工工资兑付表及本期农民工工资兑付计划。如承包人不及时支付农民工工资，或未按上述要求履行，造成扰民、影响地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。同时，发包人将按合同条款相关规定追究承包人的违约责任。

5．农民工到项目后，在务工前，乙方必须就项目基本情况、安全管理、农民工管理、质量控制、地方风俗、宗教信仰、相关政策及法律法规等内容，组织每位农民工参加不少于2天的岗前教育和培训，并做好相关文字、声象资料的收集工作。

6．乙方劳务分包所聘用的劳务人员和乙方自行聘用的劳务人员工资不得低于国家规定的当地最低工资标准。乙方应负责按照甲方要求为农民工安排食宿，提供各种必须的生活设施，并应采取合理的卫生防护和安全措施，以保护农民工的健康和安全。对生病的农民工，承包人要妥善给予治疗，并不得安排其带病务工。

7．乙方必须负责农民工的人身安全，并按照国家相关法律法规的规定，提供适宜的劳动保护。在工程实施过程中，乙方必须保证每一位在场的农民工在人身意外伤害险团体范围内，乙方对施工现场安全负总责，对于乙方或专业分包、劳务合作企业的任何农民工发生的安全事故，均不能免除乙方应负的责任。

8．乙方及专业分包、劳务合作企业应当为每一位农民工办理个人工资账户，实行由银行支付工资的管理方式，委托银行将农民工工资按月汇入个人工资账户；临时或短期聘用的农民工工资发放方式由劳务双方约定。每期计量支付时，乙方应如实填报上期农民工工资兑付报表及本期农民工工资兑付计划。

9.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

10.按照“谁承包，谁负责”的原则，乙方应对专业分包和劳务合作企业农民工情况负管理责任和连带清偿责任。

三、违约责任

如因乙方不及时支付农民工工资，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、罚款、停止对乙方进度付款或终止合同：

1．情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以1—10万元违约金。

2．乙方拖欠专业分包和劳务合作企业劳务工资的，甲方可以先行动用农民工工资保证金或应付或到期应付给乙方的任何款项中代为支付。甲方保留停止对乙方进度付款的权利，直至乙方妥善处理好上述事件或纠纷为止。同时甲方将按项目合同条款相关条款追究乙方的违约责任。

3．乙方与专业分包、劳务合作企业的农民工纠纷，按照劳务双方合同约定处理。如双方未按合同约定达成一致意见，按照当地劳动监察部门的处理意见或劳动仲裁部门仲裁结果或司法机关判决结果执行。

4. 对于乙方恶意拖欠农民工工资、或未与农民工签订劳务合同、或未给农民工购买保险等违约行为，甲方将上报交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。情节严重者，甲方可以终止乙方在该标段的工程承包合同。

甲方：（盖章）          乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

#### 日期：     年    月    日              日期：    年    月    日

附件七其他管理和技术人员最低要求

# 其他管理和技术人员最低要求

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |

附件八主要机械设备和试验检测设备最低要求

主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |

附件九 项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：          （发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人         （职务、姓名） 代表本单位委任       （职务、姓名） 为                （合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由      （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：（盖单位章）

法定代表人：      （职务）

（姓名）

（签字）

年    月    日

抄送：（监理人）

附件十 履约担保格式

如采用银行保函，格式如下

履约保证金

(发包人名称)：

鉴于    (发包人名称，以下简称“发包人”)接受    (承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日参加    (项目名称)标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币    (大写)    元(￥)。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日失效。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

履约现金担保

(发包人名称)：

鉴于    (承包人全称，以下简称“承包人”)与    (发包人全称)(以下称“发包人”)于年月日签订    (项目名称)施工合同协议书，并保证按合同规定承担该标段工程的实施和完成及缺陷修复，承包人愿意出具按投标人须知第7.3.1款提交的现金（银行电汇或现金转账）为本项目的履约现金担保。

1．担保金额人民币    (大写)    元(￥)。

2．履约现金担保的义务是：在接到发包人提出的承包人在履约合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的 7 天内，在上述担保金额的限额内向发包人支付任何数额的款项，无需发包人出具证明或陈述理由。

3．任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除承包人按本履约现金担保所应承担的义务。

4．本担保在担保金额支付完毕，或发包人按招标文件专用合同条款第4.2款执行完毕之日起失效。

承包人：(盖单位章)

法定代表人或负责人或其委托代理人：(签字)

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

第五章  工程量清单

- （另册）

本文件约定：投标人报价时，招标文件中前后不一致时，以较前的叙述为准，工程量清单中工程量清单说明与招标文件不一致时以工程量清单中工程量清单说明为准，图纸与工程量清单不一致时以工程量清单为准，招标文件与补遗书不一致时，以补遗书为准。

- 第 二 卷

- 第六章  图 纸

(另册)

第三卷

第七章 技术标准和要求

(另册)

第四卷

第八章  投标文件格式

注：（1）“_______（盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称），在单位全称上加盖单位章，单位全称应与单位章一致。“盖章”按第二章“投标人须知”3.7.3“签字、盖章要求”办理。

下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、招标人名称、姓名等，投标人在编制投标文件时，可以删除。

（2）投标人参加投标，可以由法定代表人亲自进行，也可由其授权的委托代理人进行。

法定代表人亲自参加投标而不委托代理人投标的，应按“二、法定代表人身份证明”的格式和要求由投标人单位出具证明

委托代理人投标的，应按“二、授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明

- 本章中与投标人有关的“注”，招标人在编制招标文件时，都应保留（已删除内容除外）。

（项目名称）标段施工招标

投标文件

投标人：（法定名称）

年    月    日

（项目名称）标段施工招标

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

目  录

一、投标函及投标函附录………………………………（）

二、授权委托书或法定代表人身份证明………………（）

三、联合体协议书………………………………………（）

四、投标保证金…………………………………………（）

五、已标价工程量清单…………………………………（）

六、施工组织设计………………………………………（）

七、项目管理机构………………………………………（）

八、拟分包项目情况表…………………………………（）

九、资格审查资料………………………………………（）

十、其他材料……………………………………………（）

注：（1）投标人在编制纸质投标文件时应编制目录和页码，在《甘孜州公共资源交易平台电子招投标系统》中编制的数据电文形式投标文件无须编制目录和页码。

（2）（）内应标注每部分的起始页码。

（3）如投标人没有组成联合体参加投标，删除“三、联合体协议书”。以下章节的序号依次递补。如“四、投标保证金”变为“三、投标保证金”，其他的依次类推。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了    （项目名称）标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第号至第    号），愿意以人民币（大写）    拾（亿）    亿    仟（万）    佰（万）    拾（万）    万    仟    佰    拾元    （¥）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．工程质量：    ，安全目标：    ，工期：    个月。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派 驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我

们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. (其他补充说明)。

投标人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：                                   邮政编码：

年    月    日

投标人填写“投标总报价”的解释：

（一）投标人在每一空格（下划线）处都必须分别填写大写数字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零，不得空格不填或用其他数字、符号等代替。例如某投标人报价为：

......，愿意以人民币（大写） 零 拾（亿） 零 亿 壹 仟（万） 贰 佰（万） 叁拾（万）零万肆仟伍佰陆拾零元（¥12304560）的投标报价，......

（二）投标总报价的金额，应是报价汇总表中的总价金额。大写不按规定格式书写的，违反了“投标人不得对招标文件格式中的内容进行改变原意或影响投标实质性的删减或修改”的规定，不符合“投标文件格式”要求，不能通过形式评审。

（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知”10.16 和其他有关规定承担责任。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

_______年_______月_______日

注：（1）只要有被限制投标情形之一的，就不能参加投标。

第二章“投标人须知”第 1.4.3 项的解释见第三章“评标办法”注（2）。

（2）第二章“投标人须知”1.4.3（9）-（12）项规定的情形， 应以有关行政管理部门或司法机关出具的有关文件为依据。

（3）第二章“投标人须知”1.4.3（12）的“近三年”从已生效的有关行政管理部门或司法机关出具的有关文件上的时间起算。

（4）第二章“投标人须知”1.4.3（12）中投标人存在“严重违约”和“重大工程质量问题”的项目，包括投标人作为承包人（分包人）负有责任的所有工程建设项目（包括招标的和不招标的项目）。

（5）“近年”、“年内”期间的计算。起算的时间按“注”中规定的相应时间起算，不包括当天。 届满的日期，应当是最后一个月的相当于“期间”开始的那一天；没有相当于“期间”开始的那一天的，最后一个月的最后一天就是“期间”届满的日期。期间以月、年计算时，月不分大小月，年不分平闰年。如某投标人在既往项目中被行政处罚，处罚时间为 2008 年 8 月30 日，按招标文件近半年内限制投标的规定，期间届满的日期是 2009年 2 月 28 日。2009 年 3 月 1 日及以后为递交投标文件截止时间的招标，投标人才可以参加。

以年、月为期间的计算,下同（本招标文件另有规定的除外）。

（三）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5(3) | 元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5(3) | %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 元/天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | %签约合同价 |  |
| 6 | 开工预付款金额 | 17.2.1(1) | %签约合同价 |  |
| 7 | 材料、设备预付款 | 17.2.1(2) | 等主要材料、设备单据所列费用的% |  |
| 8 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | %签约合同价或万元 |  |
| 9 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | %合同价格 |  |
| 10 | 保修期 | 19.7（1） | 自实际交工日期起计算个月 |  |

投 标 人:                       (盖单位章)

投标文件签署人签名:

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_______年_______月_______日

经营期限：_______

姓名：_______系_______（投标人名称） 的法定代表人（职务：_______电话：_______）。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（复印件）

投标人：_______（ 盖单位章）

_______年_______月_______日

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用；

（2）本证明除载入投标文件外，应在递交投标文件时出示原件。

（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标 文件不予接收。

二、授权委托书

本人_______（姓名）系__________________________________（投标 人名称）的法定代表人，现委托本单位人员_______（姓名）为 我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____________________（项目名称）_______标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证扫描件（复印件）

（2）委托代理人身份证扫描件（复印件）、投标人为其交纳的养老保险（提供最近 6 个月连续缴费证明）扫描件（复印件）

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系电话：______（固定电话）______（移动电话）

_______年_______月_______日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

（2）法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是投标人本单位的人员。

（3）最近6个月（企业设立不足6个月，从设立时起，下同）连续缴费的养老保险是指从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都交纳了养老保险费。离退休人员等依法不需交纳养老保险的应提供相关凭证。

（4）本授权委托书除载入投标文件外，应在递交投标文件时出示原件。

三、联合体协议书

_______（所有成员单位名称）自愿组成_______（联合体名称）联合体，共同参加_______（项目名称）_______标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_______（某成员单位名称）为_______（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式______份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

……

_______年_______月_______日

注：联合体成员由委托代理人签字的，应按 “二、授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明。

四、投标保证金（现金格式）

（招标人名称）：

本投标人自愿参加_____________________（项目名称）_______标段施工的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）_______元（¥_______）。

本投标人承诺所交纳投标保证金是按照招标文件中“投标人须知前附表”3.4.1项要求交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：（1）银行给投标人的转账回单复印件

（2）人民银行颁发的基本存款账户开户许可证复印件

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

_______年_______月_______日

四、投标保证金（银行保函格式）

（招标人名称）：

鉴于    （投标人名称，以下称“投标人”）于    年    月    日参加    （项目名称）施工的投标，担保人    （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7个工作日内向你方无条件支付人民币    （大写）元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

注：如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中。

银行保函应由支行及以上国有或股份制商业银行开具。其格式可采用银行自有格式，但不得对银行保函内容做实质性修改，不得降低银行保函的法律效力。

银行保函需加盖银行单位章或业务专用章。

五、已标价工程量清单（含清单说明）

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括清单说明、投标报价说明及工程量清单各项表格。

六、施工组织设计

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项。

编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如保通措施、冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

注：以下附表内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况增减。

附表一  施工总体计划表

| 年度 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程项目 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 1.施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.路基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.路基填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.防护及排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.路面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）底基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.路面铺筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.路面标志标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）墩台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）梁体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）梁体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）桥面铺装及人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

| 年度 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季度 | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  |  |  |
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 图例： 100% 施工准备 路基填筑 路面基层 路面面层 防护及排水 涵洞及通道 桥梁下部工程 桥梁上部工程 隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.应按标段实际工程内容填写。

2.各个项目的进度可用线条长短来表示。

附表三  工程管理曲线

| 进度 季度 年度 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | …… |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 工程完成的百分比 （%） | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0	10	20	30	40	50	60	70	8090	100

工期历程的百分比（%

附表四   分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模（人。各种机械台） | 平均每单位生产率（数量、每周） | 每生产单位平均施工时间（周） | 生产单位总数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | km |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基填筑 | 万m³ |  |  |  |  |  |
| 3 | 路面基层 | 万m³ |  |  |  |  |  |
| 4 | 路面面层 | 万㎡ |  |  |  |  |  |
| 5 | 路基防护及排水 | km |  |  |  |  |  |
| 6 | 涵洞 | 道 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道 | 道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁基桩 | 根 |  |  |  |  |  |
| 9 | 桥梁墩台 | 座 |  |  |  |  |  |
| 10 | 梁体预支安装 | 片 |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |

注：按标段实际工程内容填写。

附表五 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表七 临时占地计划表

| 用途 | 面积（㎡） |  |  |  |  | 需用时间 年 月至年月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 |  | 桩号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八 外供电力需求计划表

| 用电位置 |  | 计划用电数量（kw.h） | 用途 | 需用时间 年 月至年月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右 |  |  |  |  |

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业及注册或岗位资格证明 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件（复印件），管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件（复印件）；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件（复印件），管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险扫描件（复印件）。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。资格条件和评标办法中未要求的证明和证件，可不提供。

（2）主要人员的养老保险是指，主要人员在该投标人单位的最近6个月连续缴费的养老保险缴纳凭证(企业设立不足6个月，从设立时起，连续缴费的养老保险是指从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费,下同)。或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明。

- 八、拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |

九、资格审查资料

注：（1）如招标人接受联合体投标的，“资格审查资料”规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况，联合体的每一成员都应提供。

（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后相应年度的资料。

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 （或营业执照号） |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人基本情况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.1。

（二）近    个年度财务状况表

注：（1）投标人应提供近     年的财务状况表。

“近     个年度财务状况表”分两种情况。招标文件发售之日在 5月 1 日以前的，“近     个年度”是指当年之前的    个年度或当年的上一年之前的 3 个年度，如某项目招标，发售招标文件的时间是 2008年 4 月 1 日，“近 3 个年度财务状况表”是指 2005 年、2006 年、2007 年的财务状况，或 2004 年、2005 年、2006 年的财务状况，采用哪 3 个年度，由投标人选择；招标文件发售之日在 5 月 1 日以后的，“近3 个年度”是指当年之前的 3 个年度，如某项目招标，发售招标文件 的时间是 2008 年 5 月 5 日，“近 3 个年度财务状况表”是指 2005 年、2006 年、2007 年的财务状况。注册不满1年的投标人不提供财务状况表；注册未满3年的投标人，按实提供财务状况表。

（2）财务状况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.2。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（2）招标人填写的具体年限应与第二章“投标人须知”1.4.1一致。

（3）已完成的类似项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.3。

（4）如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4及3.5.4规定，逐条

说明其信誉情况，并附相关查询结果证明（如有）。

（五）近      年发生的诉讼及仲裁情况

| 序号 | 案由 | 双方当事人名称 | 处理结果或进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为否决投标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。

（2）诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。

“工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项”，是指：

（一）既包括投标人作为原告（申请人），也包括投标人作为被告（被申请人）或作为第三人。

（二）既包括投标人与项目业主发生的诉讼及仲裁，也包括工程建设项目招投标和中标合同履行过程中投标人与其他人（法人、其他组织或个人）发生的诉讼及仲裁。

（三）既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁，也包括投标人在招投标和中标合同履行过程中因投标、转包、分包、设备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁。

（四）不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何，或在诉讼及仲裁过程中和解（调解）结案或撤诉（撤回仲裁申请）等，只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报。

（五）投标人隐瞒招标文件要求提供的“近    年发生的诉讼及仲裁情况”，拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息，或者提供“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷”的虚假、引人误解的声明信息，属于《招标投标法》第三十三条规定的弄虚作假行为。

（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机构以第三者的身份进行裁决。

（4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。

（5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。

（6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。

（7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料见第二章“投标人须知”3.5.5；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。

十、其他材料

注：（1）招标人在编制招标文件时，除以上九项外，招标人还可以要求投标人提供其他材料。但不得与以上九项的内容及本招标文件列出的选择项中招标人没有选择的项重复和抵触。

（2）招标人要求申请人提供的其他材料应在第二章“投标人须知”3.1.1“构成投标文件的其他材料”中列出。

（3）招标人不得要求与本项目招投标和履行合同无关的材料。

（4）招标人在招标文件中没有要求的材料，投标人不需要提供。投标文件不得夹带宣传性材料。